Załącznik nr …………. do SIWZ

Wzór umowy

zawarta w dniu	2016 r.

pomiędzy:

Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul. Okólnik 2,
 00–368 Warszawa, NIP 525–000-77–15, REGON 000275702,

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- Panią Magdalenę Giedrojć-Juraha - Kanclerza,

- przy kontrasygnacie Pana Dariusza Millera - Kwestora

a

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

zwaną/zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”

reprezentowaną/reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………..

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, dalej ,,Umowa”

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace budowlane związane 
z wykonaniem robót budowlanych polegających na modernizacji i nowej aranżacji toalet na poziomie -1, w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, na podstawie projektu budowlano – wykonawczego  autorstwa Radosława Guzowskiego Architekta z lutego 2016 roku.

- Szczegółowy zakres prac budowlanych określony jest w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym integralną część Umowy oraz dokumentacji o której mowa w ust. 1.

- Dokumentacja o której mowa w ust. 1 i 2 stanowi integralną część Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej Umowy zgodnie z OPZ,  jak również zasadami wiedzy technicznej, a Zamawiający zobowiązuje się do wykonania czynności wynikających z Umowy, w szczególności do przekazania terenu budowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określoną w ust. 1 i  2 niniejszego paragrafu i nie wnosi żadnych pytań ani uwag. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonywania prac celem dokonania własnych obmiarów oraz kompletem dokumentacji w tym wymaganymi przez Zamawiającego terminami realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca oświadcza, że podejmuje się wykonać niniejszą Umowę zgodnie ze wskazaną powyżej dokumentacją bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszej Umowie.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu aktualny stan terenu i pomieszczeń w których roboty będą wykonywane.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy parkingu.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem niniejszej Umowy w terminie do dnia 09 września 2016 roku tj. w tym terminie zgłosić Zamawiającemu  zakończenie prac i ich gotowość do odbioru.

- Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi  w dniu 11 lipca 2016 r.

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu  dokumenty niezbędne do zgłoszenia kierownika budowy w PINB nie później  niż 7 dni przed wprowadzeniem na budowę.

- W terminie do dnia 01 lipca 2016 r. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić propozycję kart materiałowych wyrobów budowlanych, które będą użyte  do realizacji przedmiotu umowy w celu ich zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Po zaakceptowaniu kart materiałowych o których mowa w ust. 4 a przed wejściem na budowę Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów potwierdzających przyjęcie zamówienia przez dostawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu prac objętych niniejszą Umową ale przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, do uprzątnięcia oraz demontażu i usunięcia z terenu prac sprzętu budowlanego, a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych w czasie budowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, termin realizacji Umowy może być odpowiednio wydłużony, za uprzednią zgodą Zamawiającego o czas wstrzymania prac na skutek siły wyższej.

- Termin zakończenia Umowy na skutek przedłużenia, o którym mowa w ust. 6, Strony uzgodnią w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

- Za termin wykonania Umowy przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający podpisał protokół odbioru końcowego bez uwag.

§3

- Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy:

    - Wykonywanie prac zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją wymienioną w §1 Umowy, z zachowaniem jak najwyższej staranności ocenianej przy uwzględnieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej działalności, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, zgodnymi z Umową poleceniami Zamawiającego, z wymaganiami mających zastosowanie norm technicznych i obowiązujących przepisów prawa, powszechnie uznanych zasad sztuki budowlanej oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.

    - Dobór kwalifikowanych dostawców, materiałów i urządzeń wraz z zawarciem umów o realizację dostaw. Wykonawca dokona wyboru materiałów i urządzeń wyłącznie spośród wskazanych w otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji lub materiałów/urządzeń posiadających równoważne parametry technologiczne (zasada), chyba że Zamawiający udzieli uprzedniej pisemnej zgody na zastosowanie materiału i/lub urządzenia spoza list wskazanych w przekazanej dokumentacji lub materiałów/urządzeń posiadających równoważne parametry technologiczne.

    - Zatrudnienie odpowiedniej liczby osób personelu technicznego podczas wykonywania prac tak, aby zapewnić ciągłość toku prac, właściwy zarząd i nadzór nad pracami. Ponadto Wykonawca zapewnia odpowiednią administrację i dozór techniczny, właściwy dla jakości i zakresu realizowanych prac.

- Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy od dnia jego przejęcia od Zamawiającego do czasu odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. Do jego obowiązków należy w szczególności:

  - ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowe,

  - utrzymanie ogólnego porządku,

  - spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - ochrona środowiska naturalnego,

  - naprawa wszelkich szkód powstałych na skutek jego działania,

- Wykonawca zobowiązuje się do uprzedniego zgłaszania Zamawiającemu na piśmie 
(w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego) w razie konieczności, potrzeby wykonania prac zamiennych lub dodatkowych oraz zaniechania niektórych prac ze szczegółowym uzasadnieniem wraz z podaniem kosztów ich wykonania oraz szczegółowym wskazaniem sposobu wyliczenia tych kosztów.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków Kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo budowlane. Kierownik budowy Wykonawcy posiadający uprawnienia do prowadzenia budowy zgodnie z Prawem budowlanym, obecny będzie na terenie budowy w godzinach pracy, w których Zamawiający i inne osoby będą mogły przekazywać wszelkie pisma oraz instrukcje i inne oświadczenia przeznaczone dla Wykonawcy. Kierownik budowy Wykonawcy będzie realizował wszystkie obowiązki nałożone na kierownika budowy przez prawo budowlane  w szczególnie uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego Wykonawca dokonana zmiany wyznaczonego kierownika budowy na osobę o doświadczeniu i kwalifikacjach co najmniej takich samych, jak poprzedni kierownik budowy, spełniającej warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w ofercie będą brały udział w realizacji Umowy, a w przypadku gdy nastąpi konieczność zmiany, Wykonawca przedstawi nową osobę o doświadczeniu i kwalifikacjach co najmniej takich samych, jak osoba poprzednia, która spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w toku wykonywania prac w terminach umożliwiających zachowanie terminów wynikających z niniejszej Umowy.

- Wykonanie dokumentacji budowy (dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach) zgodnie z Prawem budowlanym i Umową.

- Do obowiązków Wykonawcy należy uczestnictwo (przynajmniej poprzez obecność kierownika budowy) w naradach wyznaczanych przez Zamawiającego na terenie budowy.

- Jeżeli w toku realizacji niniejszej Umowy ujawni się konieczność prowadzenia prac lub innych czynności, które Wykonawca powinien był, będąc profesjonalistą, przewidzieć na podstawie dokumentów wskazanych w §1 Umowy lub przedłożonych na etapie składania oferty i podpisania Umowy i/lub, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez możliwości żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia za takie prace.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnej, rzeczowej i kompetentnej współpracy z autorem dokumentacji projektowej realizowanych prac, w tym również w zakresie stosowanych materiałów, rozwiązań zamiennych (o ile zajdzie taka uzasadniona konieczność), a w szczególności techniki prowadzenia prac.

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - do zachowania porządku i czystości w miejscu wykonywanych prac oraz zapewnienia ochrony przed emisją pyłu,

  - uzgodnić sposób wywozu odpadów i materiałów rozbiórkowych, sposób dostawy materiałów budowlanych z zarządzającym obiektem oraz sposób zabezpieczenia/ wydzielenia placu budowy od reszty obiektu (zmiana/dostosowanie na każdym etapie robót),

  - do wywiezienia na własny koszt i we własnym zakresie gruzu,

  - dbać o porządek na terenie przeznaczonym do prac i na zapleczu budowy tak aby nie spowodować zniszczeń w obiekcie (np. poprzez emisję pyłu, kurzu),

  - uzgodnić z zarządzającym obiektem punkty poboru energii elektrycznej i wody,

  - przy wprowadzeniu na budowę uzgodnić sposób i wydzielenie zakresu odpowiedzialności za ochronę obiektu z zarządzającym a przy zmianach w wydzieleniu terenu prac dokonać stosownych zmian w w/w uzgodnieniach potwierdzając je pisemnie (np.  wpisem w dzienniku budowy),

  - zapewnić osobom wykonującym Umowę zaplecze sanitarne.

- Jeżeli realizacja zobowiązań wynikających z Umowy wymaga prowadzenia prac poza godzinami 6.00-20.00, Wykonawca obowiązany jest uzyskać uprzednią, pisemną zgodę Zamawiającego. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty dodatkowe wynikające z prowadzenia prac poza godzinami wymienionymi w zdaniu poprzednim.

- Wykonawca zobowiązuje również do każdorazowego, uprzedniego ustalenia z Zamawiającym terminu wykonywania prac głośnych.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że prace wykonywane będą na terenie Uczelni (obiektu użytkowanego) a wobec czego zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu czynności będących przedmiotem Umowy, jak również wykonywania prac w sposób niezakłócający normalne użytkowanie obiektu.

- Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy w szczególności przekazania terenu budowy.

§4

- Zakres prac wykonywanych przez podwykonawców określa oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr …………………...

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na podstawie Umowy za wszelkie prace oddane do wykonania podwykonawcom, a także za wszystkie działania i zaniechania podwykonawców osób  zatrudnionych i innych osób działających na jego rzecz i na jego zlecenie, jak za działania własne.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli realizuje on powierzone roboty w sposób wadliwy, niezgodny z zapisami Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

- W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy z podwykonawcą,

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń wobec zatrudnienia tego podwykonawcy, uważa się, iż Zamawiający wyraził zgodę na zatrudnienie tego podwykonawcy przez Wykonawcę,

- Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do projektu umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody,

- W przypadku odmowy określonej w pkt. c, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z tym samym podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego, bądź przedstawi projekt umowy z nowym podwykonawcą.

- Zastrzeżenia lub sprzeciw Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo mogą  dotyczyć:

- niespełnienia wymagań określonych w SIWZ;

b) gdy przewidywany  termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni.

- Powyższy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów 
z podwykonawcami.

- Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane, zostały sporządzone na piśmie i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni od daty jej zawarcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie o którym mowa z zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to byłyby działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

- Po pisemnym ostrzeżeniu Wykonawcy, Zamawiający, podając uzasadnienie swego żądania, może zażądać od niego odsunięcia od prac każdego podwykonawcy, którego postępowanie jest niewłaściwe lub, który okazał się niekompetentny albo zaniedbał swoje obowiązki, naruszył przepisy w zakresie bezpieczeństwa lub nie przestrzegał postanowień w tym zakresie wynikających z Umowy albo w inny sposób swoim postępowaniem wywiera negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi. Podwykonawca taki nie może być ponownie dopuszczony do wykonywania prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców stosuje się przepisy art.143 a- do art. 143 d ustawy Prawo zamówień publicznych.

§5

- Wykonawca wykona niniejszą Umowę za ryczałtowe wynagrodzenie netto w wysokości ……………………………… zł. netto powiększone  o podatek VAT w wysokości 23%, co daje kwotę …………………. zł brutto (słownie: …………………… 00/100), które będzie płatne w jednorazowo po wykonaniu wszystkich czynności będących przedmiotem Umowy.

- Kwota określona w ust. 1 nie będzie podlegała podwyższeniu bez względu na wystąpienie jakichkolwiek okoliczności innych, niż wskazane w Umowie.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie materiały budowlane oraz prace wynikające z niniejszej Umowy i dokumentacji wskazanej w §1 Umowy oraz wynagrodzenie za korzystanie ze sprzętu i przeglądy gwarancyjne, dostawę urządzeń w tym także koszty związane z nabyciem lub używaniem odpowiedniego sprzętu, jak również te, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne do wykonania prac zgodnie z niniejszą Umową i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca nie będzie mógł się powoływać na pominięcie lub błąd, również co do przedmiaru, czy specyfikacji zawartych w dokumentach umownych w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia.

§6

- Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni (dwudziestu jeden dni) od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Podstawą zaakceptowania faktury przez Zamawiającego będzie przekazanie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez Zamawiającego oraz doręczenie Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

- Należności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

- Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wyłącznie pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców aktualne na dzień wystawienia faktury, iż nie zalega im z jakimkolwiek wymagalnymi płatnościami. Przy czym Wykonawca oświadcza, iż terminy płatności dla podwykonawców z tytułu wykonanych przez nich czynności nie będą dłuższe niż 30 (trzydzieści) dni od wystawienia faktury poprzedzonej protokołem odbioru danego elementu od podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, tylko część oświadczeń podwykonawców, o których mowa powyżej, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania tylko odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy i zwolni tą część wynagrodzenia proporcjonalnie do dostarczonych następnie oświadczeń podwykonawców, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dostarczenia oświadczenia danego podwykonawcy robót.

- Dodatkowo Wykonawca, wraz z fakturą przestawioną Zamawiającemu, przedstawi swoje oświadczenie o zapłaceniu na rzecz podwykonawców wszystkich płatności, wymagalnych w dacie wystawienia przedmiotowego oświadczenia.

§7

- Wykonawca, przed podpisaniem niniejszej Umowy wpłaci gotówką lub złoży Zamawiającemu, tytułem zabezpieczenia wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń służących Zamawiającemu w związku z Umową, oryginał gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej na kwotę w wysokości 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, że gwarancja ubezpieczeniowa jest nieodwołalna, kwota gwarancyjna jest bezwzględnie płatna na każde żądanie Zamawiającego i nie będzie zawierała warunków takich jak obowiązek udokumentowania gwarantowi zasadności roszczeń Zamawiającego czy obowiązek informowania gwaranta o zmianie umowy bądź obowiązek uzyskiwania zgody gwaranta na zmiany niniejszej Umowy.

- Gwarancja ubezpieczeniowa/bankowa tytułem zabezpieczenia wykonania Umowy przez Wykonawcę będzie ważna do dnia …………………………………… 2016 r.

- Po dniu określonym w ust. 2 powyżej gwarancja ubezpieczeniowa/bankowa, o której mowa w ust. 1 powyżej zostanie zastąpiona przez Wykonawcę, bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancją ubezpieczeniową/bankową, która będzie zabezpieczać ewentualne roszczenia Zamawiającego, wynikające z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi, a wystawiona będzie na kwotę w wysokości: 3% (trzy) wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy przez okres obowiązywania gwarancji zgodnie z § 12 niniejszej Umowy, z tym zastrzeżeniem, że w razie przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, gwarancja ubezpieczeniowa/bankowa tytułem zabezpieczenia wykonania Umowy przez Wykonawcę zostanie odpowiednio przedłużona z uwzględnieniem okoliczności, iż gwarancja ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 winna być ważna przez 30 (trzydzieści) dni po zakończeniu Umowy tj. podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Zamawiający będzie miał prawo dokonać jednej lub wielu wypłat z gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej w celu zapłaty jakiejkolwiek kwoty, która zdaniem Zamawiającego jest należną od Wykonawcy, wyłącznie na podstawie oświadczenia Zamawiającego złożonego ubezpieczycielowi/bankowi, który wystawił gwarancję ubezpieczeniową/bankową, o zaleganiu Wykonawcy z taką płatnością. W takim przypadku, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykorzystaniu części kwoty wynikającej z takiej gwarancji wraz z uzasadnieniem dla takiego działania. Przed skorzystaniem z gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dobrowolnego spełnienia roszczenia Zamawiającego w terminie 3 (trzy) dni roboczych, chyba, że zachowanie tego terminu groziłoby wygaśnięciem praw z gwarancji.

- Wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej nie uniemożliwią ani nie ograniczą w żaden sposób dochodzenia kar umownych, odszkodowania lub innych należności Zamawiającego w części, w jakiej kwota z odpowiedniej gwarancji ubezpieczeniowej nie wystarcza na pokrycie całości tych należności ani też nie uniemożliwią, ani nie ograniczą skorzystania z jakichkolwiek innych praw czy środków prawnych przysługujących Zamawiającemu.

- W przypadku gdy zabezpieczeniem prawidłowego wykonania Umowy w okresie gwarancji i rękojmi będzie kaucja gotówkowa, postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.

§8

- Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi:

  - za opóźnienie w dotrzymaniu terminów, o których mowa w § 2 ust. 1, 3, 4 i 5 Umowy - w wysokości 0,2 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wady i/lub usterki  w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - w przypadku naruszenia innych postanowień Umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy przypadek naruszenia,

  - za rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn, określonych w niniejszej Umowie w wysokości 20 % (słownie: dwadzieścia procent) łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone w niniejszej Umowie, lub projektu jej zmian w wysokości 20% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane określone w niniejszej Umowie w wysokości 20% wynagrodzenia  brutto należnego podwykonawcy;

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy,

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych będących przedmiotem umowy w szczególności w zakresie terminu zapłaty w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy,

  - za nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% umownego łącznego wynagrodzenia brutto,

  - za brak zamiany umowy o podwykonawstwo w szczególności w zakresie terminu płatności w wysokości 5% umownego łącznego wynagrodzenia brutto.

- Wykonawca ma obowiązek zapłaty kary umownej/kar umownych bez względu na to czy wskutek działania i/lub zaniechania Wykonawcy i/lub osób za które ponosi on odpowiedzialność zgodnie z Umową, Zamawiający poniósł szkodę i bez konieczności wykazywania tej szkody.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości wyrządzonej szkody.

- Zamawiający uprawniony będzie do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§9

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem na dzień doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu Umowy w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych sytuacji:

  - gdy Wykonawca tak dalece opóźnia się z postępem prac, że według normalnej oceny nie jest możliwe, by dotrzymał terminu wykonania Umowy częściowego/końcowego, a przyczyna opóźnienia leży po stronie Wykonawcy;

  - naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie przeniesienia przez niego praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,

  - naruszenia terminu rozpoczęcia prac,

  - powierzenia podwykonawcom prac, które według złożonej przez Wykonawcę oferty wykonywane miały być wyłącznie przez Wykonawcę,

  - uporczywego tj. kontynuowanego pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień ze strony Zamawiającego nie przestrzegania przepisów dotyczących BHP i przepisów ppoż.  i ustaleń dotyczących organizacji prac mających wpływ na funkcjonowanie Uniwersytetu itd;

  - gdy do właściwego sądu powszechnego zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji lub złoży wniosek o ogłoszenie upadłości lub złoży oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego;

  - gdy zostanie wydana decyzja administracyjna na skutek, której dalsze prowadzenie robót nie będzie możliwe lub stanie się bezcelowe,

- W sytuacji przedstawionej w ust. 1 powyżej Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, może wejść na teren budowy żądając natychmiastowego usunięcia się z niego Wykonawcy, nie naruszając w ten sposób postanowień Umowy i nie zwalniając Wykonawcy z jego zobowiązań ani z odpowiedzialności wynikającej z Umowy, ani też nie naruszając praw i statusu prawnego Zamawiającego określonych w Umowie. Zamawiający  może - na koszt Wykonawcy - sam dokończyć prace lub zawrzeć umowę z innym wykonawcą w celu dokończenia prac. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz Zamawiający nie ma prawa dokończenia prac na koszt Wykonawcy w sytuacji, gdy decyzja administracyjna, o której mowa w ust. 1 pkt. g nie zostanie wydana w związku z naruszeniem postanowień Umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Jeżeli Zamawiający wejdzie na teren budowy i usunie Wykonawcę zgodnie z ust.1 i ust. 2, nie będzie zobowiązany, do zapłaty na rzecz Wykonawcy żadnej kwoty z tytułu Umowy, aż do chwili, gdy zostaną ustalone koszty związane z usunięciem szkód powstałych na skutek opóźnienia w wykonaniu prac i usunięciu Wykonawcy oraz pozostałe koszty poniesione przez Zamawiającego. Jeżeli suma tych kosztów przekroczy kwotę, jaką Wykonawca otrzymałby w razie wykonania przez niego prac zgodnie z Umową, wówczas Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłaty kwoty stanowiącej różnicę, bądź skorzysta z uprawnień wynikających z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określonych w §7 Umowy - oraz kar umownych określonych w §8 niniejszej Umowy. W przypadku zapłaty w terminie późniejszym (po ustaleniu kosztów związanych z usunięciem szkód) nie powstaje po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek.

- W razie rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Wykonawca jest obowiązany do:

  - sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji prac w toku na dzień rozwiązania, jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

  - zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyny której nastąpiło rozwiązanie Umowy;

  - wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac.

- Rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego w trybie opisanym w ust.1 nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy.

- Odstąpienie od Umowy na skutek okoliczności wskazanych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie traktowane jako rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Poza uprawnieniami do odstąpienia od Umowy wskazanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy gdy Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie określonym Umową. W takim wypadku Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do rozpoczęcia prac tj. wprowadzenia Wykonawcy na budowę.

§10

- Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót nie później niż w terminie 
7 ( siedmiu) dni od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.

- Podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi dodatkowo po złożeniu przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych dokumentów w szczególności kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca jest zobowiązany do dokończenia prac i usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego na koszt własny w terminie wskazanym przez Zamawiającego, uwzględniającym wymagania sztuki budowlanej i technologii.

- Po bezskutecznym upływie wskazanego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający będzie miał prawo zlecić ich wykonanie wybranemu przez siebie wykonawcy powiadamiając o tym Wykonawcę i dokonując tego na jego koszt.

- Przed odbiorem końcowym prac Wykonawca przeprowadza wszelkie przewidziane w odpowiednich przepisach prawa lub Umowie próby i testy.

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:

  - ze strony Zamawiającego Pani Maria Lorenc – e-mail mlorenc@chopin.edu.pl

  - ze strony Wykonawcy Pani/Pan ………………………………………………….

§11

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę w mieniu lub na osobie, godzącą w Zamawiającego, dostawców, podwykonawców, osoby trzecie, powstałą na skutek lub w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków i świadczeń wynikających z Umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelką szkodę Zamawiającego, wynikającą z opóźnienia lub wadliwego wykonywania prac przez Wykonawcę, jego podwykonawców i dostawców. Wykonawca odpowiada również, jeżeli na skutek opóźnienia Wykonawcy lub ujawnienia się wad przy wykonywaniu prac, których nie da się usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uwzględniającym wymagania sztuki budowlanej i technologii, Zamawiającego poniesie szkodę wynikającą z niewywiązania się przez Zamawiającego z umów zawartych z innymi podmiotami.

§12

- Wykonawca udziela zamawiającemu rękojmi  i gwarancji jakości na okres ………… miesięcy, na wykonane prace, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Dostarczone w ramach niniejszej umowy sprzęt i urządzenia  powinny posiadać gwarancję producenta, nie krótszą niż 24 miesiące.

- Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń w protokole odbioru prac, bieg terminów gwarancji jakości określonych powyżej rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy od dnia usunięcia usterek.

- Przyjmuje się terminy przeglądów na potrzeby gwarancji odpowiednio do długości okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji z tym, że I przegląd po 6 (sześciu ) miesiącach, a kolejne przeglądy po każdych kolejnych 12 miesiącach.

§13

    - O istnieniu wady Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie wyznaczając jednocześnie termin jej usunięcia uwzględniający wymagania sztuki budowlanej i technologii.

    - Wykonawca bezzwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni po otrzymaniu zawiadomienia na piśmie zobowiązany jest przystąpić do naprawy wszelkich ujawnionych wad występujących w materiałach, wyposażeniu i robociźnie, które powstały w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a także poprawić i/lub naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez wadliwe materiały, wyposażenie lub robociznę. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem.

    - Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może dokonać usunięcia wad w zastępstwie Wykonawcy i obciążyć go kosztami.

    - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiający  ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania jego zgody.

    - W przypadku, gdy zaistniała wada zagraża życiu, zdrowiu bądź mieniu znacznej wartości, to Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania jego zgody.

§14

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że Wykonawca w okresie realizacji Umowy ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględniającej odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec Zamawiającego oraz osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy.

- Wymagana gwarantowana wielkość odszkodowania wynikająca z ww. dokumentów winna być nie mniejsza niż cena brutto zawarta w ofercie Wykonawcy tj. ………………………….. zł 
(słownie: …………………………………………………………. 00/100).

- Przed wprowadzeniem na plac budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie polisy określonej w ust. 1, potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Nie przekazanie ww. kopii skutkować może rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§15

- Przez zawarcie Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie powstaje żadne wspólne przedsiębiorstwo, spółka ani żadne inne wspólne przedsięwzięcie.

- W razie powstania jakiegokolwiek sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wynikającego z Umowy, pozostającego w związku z Umową lub wykonaniem prac objętych Umową, w tym także w związku z jakąkolwiek decyzją, opinią, instrukcją, poleceniem lub oceną Zamawiającego lub zatrudnionych przez Zamawiającego specjalistów, Strony podejmą starania w celu rozwiązania sporu polubownie.

- W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia w trybie określonym w ust. 3 powyżej, wszystkie ewentualne spory będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Poza wyjątkami określonymi w Umowie żaden spór nie uzasadnia wstrzymania prac przez Wykonawcę.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron w formie pisemnej jako aneks do Umowy pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie ma prawa do dokonania cesji i/lub do przeniesienia w jakikolwiek inny sposób części lub wszystkich swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści niniejszej Umowy w następujących okolicznościach:

  - nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT,

  - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną;

  - wystąpi potrzeba zmiany sposobu wykonania określonego elementu zamówienia (roboty zamienne); wycena prac nastąpi na postawie protokołu konieczności uzgodnionego pomiędzy Stronami,

  - możliwość zaniechania realizacji lub dostawy niektórych elementów przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, która będzie leżała w interesie publicznym, przy czym wycena takich elementów nastąpi na podstawie uśrednionych kosztorysów Wykonawcy i Zamawiającego przygotowanych w takich okolicznościach, w takim  przypadku obniżeniu ulega wynagrodzenie Wykonawcy,

  - w uzasadnionym przypadku w szczególności gdy z uwagi na plan zajęć, wydarzenia akademickie i artystyczne niemożliwe będzie prowadzenie prac, odpowiedniemu wydłużeniu może ulec termin wykonania Umowy.

- Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA