Załącznik nr 5 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Przedmiot Umowy

      - Przedmiotem Umowy jest wykonanie, przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, 
w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, robót budowlanych 
w zakresie dostawy i montażu windy przeszklonej w rejonie głównej klatki schodowej wraz 
z robotami towarzyszącymi.

      - Prace, o których mowa w ust. 1 należy wykonać w oparciu i w zgodzie ze wskazanymi poniżej, materiałami (zwanymi dalej łącznie Dokumentacją):

- projektem budowlanym i wykonawczym wykonanym przez pracownię architektoniczną Radosława Guzowskiego pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wraz z załącznikami do projektu, z uwzględnieniem przewidzianych w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) ograniczeń, włączeń oraz dopuszczalnych odstępstw;

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym w szczególności, 
ze stanowiącym załącznik do SIWZ, OPZ;

- Ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z materiałami wskazanymi w ust. 2, oczekiwaniami Zamawiającego, jak również zasadami wiedzy technicznej, a Zamawiający zobowiązuje się do wykonania czynności wynikających z Umowy, w szczególności do przekazania terenu prac budowlanych oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją, terenem prowadzenia prac oraz warunkami wykonywania prac, w tym z wymaganymi przez Zamawiającego terminami realizacji zadania.

§ 2

Prawa i obowiązki Stron

- Zamawiający oświadcza, że dokonał czynności wymaganych przez właściwe przepisy, 
w szczególności przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 
z 2018 r. poz.1202 z późn. zm.) związanych z przygotowaniem robót.

- Teren robót zostanie przekazany Wykonawcy protokolarnie przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy wraz z przekazaniem wszystkich niezbędnych dokumentów. Od chwili przejęcia terenu robót aż do chwili odbioru Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Do obowiązków Wykonawcy związanych z przejęciem terenu robót należy w szczególności:

- organizacja zaplecza robót,

- ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowe,

- utrzymanie ogólnego porządku,

- spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- ochrona środowiska naturalnego,

- naprawa wszelkich szkód powstałych na skutek jego działania.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu Umowy rzetelnie 
i terminowo, zgodnie z Dokumentacją, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, a także zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu najwyższego stopnia staranności, wynikającego z profesjonalnej działalności Wykonawcy, w tym w szczególności:

- przedstawienie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kierownika prac budowlanych 
w PINB;

- szczegółowe zapoznanie się przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi oraz z innymi dokumentami m.in. warunkami pozwolenia na budowę, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami właściwych służb oraz uwzględnienie warunków realizacji wynikających z ww. dokumentów;

- pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, niezwłocznie od ujawnienia się wad, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;

- wykonanie przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zasadami wiedzy technicznej, przy użyciu wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.);

- przedkładanie Zamawiającemu dokumentów stwierdzających wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych, dopuszczenie do stosowania w budownictwie urządzeń technicznych oraz wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiający i powołani przez niego inspektorzy nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu Umowy zrezygnować z użytych materiałów, jeżeli nie będą one zgodne 
z wymogami określonymi w przepisach prawa, a także z tych części robót. Rezygnacja ta nastąpi w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności, odpowiednim wpisem do dziennika budowy;

- zapewnienie zasobów ludzkich oraz potrzebnego oprzyrządowania wymaganego do badania jakości materiałów i wyrobów oraz jakości robót wykonanych z tych materiałów i wyrobów;

- przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami, badań, pomiarów, prób oraz niezbędnych atestów, świadectw i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów, wyrobów i urządzeń;

- rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych robót;

- zabezpieczenie robót budowlanych pod względem ppoż. i bhp oraz ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy;

- zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu - niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót 
i przywrócenia stanu właściwego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- uporządkowanie, po zakończeniu prac, miejsca prowadzonych robót i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru robót;

- ustanowienie kierownika budowy (kierowników robót branżowych) 
i prowadzenia na bieżąco dziennika budowy. Kierownik prac budowlanych Wykonawcy posiadający uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym (uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne) obecny będzie na terenie prowadzenia prac budowlanych nieprzerwanie przez cały czas trwania prac, w szczególności zaś w godzinach pracy, w których Zamawiający i inne osoby będą mogły przekazywać wszelkie pisma oraz instrukcje i inne oświadczenia przeznaczone dla Wykonawcy. Kierownik prac budowlanych Wykonawcy będzie realizował wszystkie obowiązki nałożone na kierownika prac budowlanych przez prawo budowlane oraz opracuje plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji prac pod nieusprawiedliwioną nieobecność kierownika prac budowlanych Wykonawcy. 
Za usprawiedliwioną nieobecność kierownika budowy Zamawiający uznaje nieobecność kierownika trwającą jednorazowo nie dłużej niż 2 (dwie) godziny związaną z realizacją jego zadań poza terenem budowy, z zastrzeżeniem, że ewentualna odpowiedzialność i skutki związane z nieobecnością kierownika budowy obciążają w całości i wyłącznie Wykonawcę. Kierownik budowy opuszczając teren budowy powinien odnotować ten fakt każdorazowo 
w księdze wejść i wyjść dostępnej na portierni;

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

- zapewnienie własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony znajdującego się na terenie robót mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej 
w wyniku prowadzenia robót;

- stosowanie w czasie realizacji Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót, norm 
i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę,

- pozyskanie – własnym staraniem – składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki i przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie ww. odpadów. Opłaty za składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie Umowy;

- zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie realizacji Umowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,

- utrzymywanie w czasie realizacji robót terenu robót w stanie bez przeszkód komunikacyjnych, usuwanie zbędnych materiałów i odpadów. Odpady powstałe w wyniku wykonywania robót będą wywiezione przez Wykonawcę. Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające: przyjęcie odpadów przez składowiska 
i dokonanie stosownych opłat;

- po zakończeniu robót związanych z budową nowych instalacji przywrócenie stanu technicznego wszystkich pomieszczeń do stanu jaki był w dniu wprowadzenia na budowę;

- prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej w formacie pdf, nie później niż na 4 dni przed odbiorem końcowym wraz z:

- dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów 
i wyrobów budowlanych;

- gwarancjami producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz instrukcjami obsługi zamontowanych urządzeń;

- pozostałymi dokumentami niewymienionymi wyżej zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane;

- przekazanie Zamawiającemu niezbędnych danych i dokumentów potrzebnych do eksploatacji powstałych środków trwałych;

- inne obowiązki określone szczegółowo w OPZ.

      - W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji Umowy konieczności prowadzenia prac lub innych czynności, które Wykonawca powinien był, będąc profesjonalistą, przewidzieć na podstawie Dokumentacji lub wizji lokalnej Obiektu lub okoliczności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez możliwości żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia za takie prace.

- Jeżeli realizacja zobowiązań wynikających z Umowy wymaga prowadzenia prac poza godzinami 08:00-18:00, Wykonawca jest obowiązany uprzednio uzyskać, pisemną zgodę Zamawiającego. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty dodatkowe wynikające z prowadzenia prac poza godzinami wymienionymi w zdaniu poprzednim.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż istnieje konieczność każdorazowego uzgadniania realizacji poszczególnych prac (w szczególności prac głośnych) z Zamawiającym, ze szczególnym uwzględnieniem faktu realizacji Umowy w czynnym obiekcie Wyższej Uczelni Muzycznej.

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu do odbioru, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, wszelkie prace zanikające i ulegające zakryciu, pod rygorem konieczności dokonania odkrycia prac na swój koszt i ryzyko. Odbiór częściowy robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie każdorazowo potwierdzony protokołem odbioru częściowego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji przedmiotu Umowy.

- Wszystkie uzgodnienia dotyczące przedmiotu Umowy będą konsultowane na bieżąco przez Wykonawcę z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do objęcia nadzorem prac wykonywanych przez Wykonawcę, a w szczególności zgłaszania uwag, zastrzeżeń, zlecania ekspertyz w każdym momencie realizacji przedmiotu Umowy.

- Do obowiązków Zamawiającego należy nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy:

  - punktu poboru energii elektrycznej,

  - punktu poboru wody.

- Wykonawcy zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników fizycznych (robotników budowlanych) wykonujących z ramienia Wykonawcy przedmiot umowy wyłącznie w ramach stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Ponadto Wykonawca zapewnia odpowiednią administrację i dozór techniczny, właściwy dla jakości i zakresu realizowanych prac.

- Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania Umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób, 
o których mowa w ust. 12, w postaci oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy także podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Wykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia, na każde pisemne żądanie Zamawiającego

w terminie do 5 dni przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o kontynuowaniu zatrudnienia na podstawie Umowy

o pracę oraz otrzymaniu wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę; za uzyskanie przedmiotowych dokumentów od podwykonawców i dalszych podwykonawców Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego jak za działania własne.

§ 3

Termin realizacji

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do [•]. Dniem wykonania Umowy jest dzień, 
o którym mowa w § 4 ust. 10.

- Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

- Wykonawca w ciągu 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy prac, objętych przedmiotem Umowy. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zgłoszenia wskazówek do harmonogramu, o ile takie będą niezbędne. Harmonogram może być modyfikowany w trakcie realizacji Umowy wyłącznie za zgodą Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą spowodować wydłużenia terminu wskazanego w ust. 1.

- W dniu zakończenia robót, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości przekazania robót do odbioru.

§ 4

Odbiór

1. 	Odbiór robót będzie polegać na komisyjnym ustaleniu zgodności wykonania zgłoszonych do odbioru robót z Dokumentacją i przepisami prawa, przy zachowaniu najwyższych standardów wymaganych w tego rodzaju działalności. Zakres wykonanych robót zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru Zamawiającego.

2. 	Warunkiem dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy jest przekazanie przez Wykonawcę dokumentów określonych w § 2 ust. 3 pkt 20 i 21, jak również innych dokumentów wymaganych zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami. Kompletność dokumentów powykonawczych należy uzgodnić z inspektorem nadzoru Zamawiającego.

3.	Z czynności odbioru przedmiotu Umowy spisany zostanie protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

4. 	Zamawiający maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej) od momentu powiadomienia go faksem bądź pisemnie o zakończeniu robót, potwierdzi gotowość przystąpienia do odbioru przedmiotu Umowy zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to niezależnie od innych uprawnień wynikających z przepisów prawa Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru przedmiotu Umowy do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to w przypadku gdy:

  - umożliwiają one użytkowanie Obiektu, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - uniemożliwiają użytkowanie Obiektu, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może według swego wyboru: odstąpić od Umowy w całości lub w części lub zażądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi w całości lub części – na koszt Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 30 dni od dnia uprawniającego do odstąpienia.

6.	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz oświadczenia o gotowości do przekazania zakwestionowanych uprzednio robót do odbioru.

7.	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które w ocenie Zamawiającego uniemożliwiają użytkowanie Obiektu, zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

8. 	Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu Umowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego.

9.	Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w Umowie oraz termin na usunięcie ewentualnych wad.

10.	Za datę realizacji przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem Umowy uznaje się datę złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o gotowości do przekazania przedmiotu Umowy do odbioru 
w przypadku jego skutecznego odbioru.

- Podpisanie protokołu odbioru robót bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego będzie warunkiem wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy za ryczałtowe wynagrodzenie netto 
w wysokości [•] złotych (słownie: [•]zł), powiększone o należny podatek VAT , co daje kwotę [•]zł brutto (słownie: [•] zł), które będzie płatne w następujący sposób:

    - do wysokości 90% wynagrodzenia, tj. do łącznej kwoty ………. zł, wynagrodzenie płatne będzie według częściowego protokołu odbioru prac. Protokół będzie sporządzany nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na kwartał;

    - 10% wynagrodzenia, tj. kwota …….., płatne po uzyskaniu ostatecznej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację dźwigu.

2. 	Wartość, o której mowa w ust. 1 jest ceną ostateczną Umowy zawierającą zapłatę za przedmiot Umowy, wszelkie inne koszty związane z jego realizacją, a niezbędne do jego wykonania, 
w szczególności roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z podatkiem od towarów i usług VAT oraz wszystkie koszty  pochodne (między innymi: materiały, urządzenia, robocizna, transport, nadzory specjalistyczne, ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.).

3.	W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy na warunkach określonych Umową 
i wynikających z Dokumentacji, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres obowiązywania Umowy.

4. 	Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 6

Płatność

- Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od podpisania bez uwag 
i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego protokołu odbioru robót.

- Płatność zostanie dokonana przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.

- Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wyłącznie pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców aktualne na dzień wystawienia faktury, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega im z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia. Wykonawca oświadcza, iż terminy płatności dla podwykonawców z tytułu wykonanych przez nich robót nie będą dłuższe niż 30 (trzydzieści) dni od wystawienia faktury poprzedzonej protokołem odbioru danego elementu od podwykonawcy. Do faktury końcowej Zamawiający dostarczy oświadczenie podwykonawców, iż uregulował wobec nich wszystkie zobowiązania wynikające z umów o podwykonawstwo. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, tylko część oświadczeń podwykonawców robót, o których mowa powyżej, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania tylko odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy i zwolni tą część wynagrodzenia proporcjonalnie do dostarczonych następnie oświadczeń podwykonawców robót, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dostarczenia oświadczenia danego podwykonawcy robót.

- Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty należności za wykonane prace na rzecz Wykonawcy z przedstawionej faktury do czasu przedstawienia oświadczenia podwykonawców, 
o których mowa w ust. 4.

- Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za okres opóźnienia w zapłacie przypadający na okres oczekiwania Zamawiającego na oświadczenie podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy należności za wykonaną przez podwykonawców część Umowy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag, w terminie 7 dni, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7.

- W przypadku bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiający dokonuje płatności w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag lub upłynięcia terminu na ich zgłoszenie.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta przy realizacji przedmiotu Umowy 
z podwykonawców wraz z fakturą złoży oświadczenie, iż przedmiot Umowy realizował samodzielnie bez udziału podwykonawców.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia stosownych zapisów w Umowie z podwykonawcami umożliwiających wyegzekwowanie powyższych obowiązków.

§ 7

Kary Umowne

- Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy następującymi karami Umownymi:

    - za opóźnienie w dotrzymaniu terminu końcowego wykonania prac, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust. 1  Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

    - za opóźnienie w dotrzymaniu któregokolwiek z terminów pośrednich określonych 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokości 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust. 1  Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

    - za opóźnienie w usunięciu wady i/lub usterki wykrytej w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

    - w przypadku naruszenia innych postanowień Umowy - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust. 1  Umowy za każdy przypadek naruszenia;

    - za rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn, określonych w  Umowie - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy;

    - za rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego lub będących następstwem siły wyższej w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy;

    - za odstąpienie od Umowy przez którakolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust. 1 Umowy;

    - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone w  Umowie lub projektu jej zmian - 
w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy;

    - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane określone 
w  Umowie - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia  należnego podwykonawcy;

    - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych będących przedmiotem Umowy - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy;

    - za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych będących przedmiotem Umowy w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy;

    - za nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi albo jej zmiany - 
w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy;

    - za brak zamiany Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
w zakresie terminu płatności - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia należnego podwykonawcy;

    - za nieusprawiedliwioną nieobecność kierownika budowy Wykonawcy na terenie budowy podczas realizacji prac - w wysokości 100 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę nieusprawiedliwionej nieobecności;

    - w przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o której mowa w § 2 ust. 13 Umowy - w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przedstawieniu informacji;

    - w przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji lub dokumentów, o których mowa 
w § 2 ust. 14 Umowy - w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
w przedstawieniu informacji lub dokumentów;

    - w przypadku zatrudnienia osoby bezpośrednio uczestniczącej w realizacji zamówienia na innej podstawie niż Umowa o pracę - w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek;

    - w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów BHP poprzez:

  - brak lub niestosowanie przez pracownika Wykonawcy lub podwykonawcy środków ochrony indywidualnej, właściwej odzieży lub obuwia – w wysokości 100 zł za każdy ujawniony przypadek,

  - dopuszczenie do przebywania na terenie prac pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających – 
w wysokości 1000 zł za każdy ujawniony przypadek,

  - dopuszczenie pracownika Wykonawcy lub podwykonawcy, nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do wykonywania prac wymagających tych kwalifikacji – 
w wysokości 1000 zł za każdy ujawniony przypadek,

  - za inne niż wskazane w lit. a-c. powyżej naruszenia przepisów BHP określonych 
w przepisach powszechnie obowiązujących lub w planie BIOZ – w wysokości 500 zł 
za każdy ujawniony przypadek.

  - Wykonawca ma obowiązek zapłaty kary Umownej bez względu na to czy wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność zgodnie z Umową, Zamawiający poniósł szkodę i bez konieczności wykazywania tej szkody.

  - Kary Umowne podlegają kumulacji.

  - Zastrzeżenie ani zapłata kar Umownych, nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania, przenoszącego kary Umowne na zasadach ogólnych.

  - Zamawiający ma prawo do potrącenia kar Umownychz faktury Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

  - Zapłata kar Umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.

§ 8

Odstąpienie od Umowy

- Oprócz przypadków wymienionych w przepisach prawa lub innych częściach Umowy, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje:

- Zamawiającemu, w sytuacji, gdy:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez istotnych przyczyn albo nie podjął ich w terminie 7 dni od dodatkowego wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego,

  - Wykonawca tak dalece opóźnia się z postępem prac, że według normalnej oceny nie jest możliwe, by dotrzymał terminu wykonania Umowy, a przyczyna opóźnienia leży po stronie Wykonawcy;

  - naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie przeniesienia przez niego praw lub obowiązków wynikających z  Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;

  - naruszenia terminów Umownych, w szczególności dwukrotnego naruszenia terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

  - uporczywego tj. kontynuowanego pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień ze strony Zamawiającego nieprzestrzegania przepisów dotyczących BHP i przepisów ppoż.  i ustaleń dotyczących organizacji prac mających wpływ na funkcjonowanie Zamawiającego itd;

  - porzucenia budowy przez Wykonawcę rozumianego jako nieobecność na budowie pracowników Wykonawcy lub kierownika budowy przez co najmniej 3 dni z rzędu, 
z wyłączeniem sytuacji, gdy nieobecność uzgodniona została z Zamawiającym lub jest wynikiem występowania po sobie dni ustawowo wolnych od pracy;

  - gdy do właściwego sądu powszechnego zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji lub złoży wniosek o ogłoszenie upadłości lub złoży oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego;

  - uporczywego tj. kontynuowanego pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień ze strony Zamawiającego nieprzestrzegania ustaleń dotyczących organizacji prac mających wpływ na funkcjonowanie Zamawiającego;

  - gdy suma kar Umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 25% całkowitego wynagrodzenia brutto;

  - gdy Wykonawca opóźnia się z dostarczeniem informacji lub dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 13 lub 14 o co najmniej 10 dni;

  - gdy zostanie wydana decyzja administracyjna, na skutek której dalsze prowadzenie robót nie będzie możliwe lub stanie się bezcelowe;

  - zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
W takiej sytuacji Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy,

- Wykonawcy, jeżeli Zamawiający zawiadomi, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań Umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w terminie 30 dni od dnia od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym przesłankę odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od Umowy;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od Umowy;

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów budowlanych, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;

  - Wykonawca w terminie 7 dni usunie z terenu robót urządzenia, materiały i wyroby budowlane przez niego dostarczone.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada Zamawiający może – na koszt Wykonawcy – sam dokończyć prace lub zawrzeć Umowę z innym wykonawcą 
w celu dokończenia prac.

- Rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego w trybie opisanym 
w ust. 1 nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy, w szczególności obowiązku zapłaty kar Umownych.

§ 9

Gwarancja, rękojmia

- Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres [•] miesięcy, licząc od daty jego odbioru końcowego.

- W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do stałego utrzymania sprawności technicznej zamontowanych urządzeń (w tym instalacji koniecznej do ich obsługi) zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta windy lub innego zamontowanego urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnych okresowych konserwacji i przeglądów w ramach udzielonej gwarancji, a więc realizacji niezbędnych czynności dla danego typu windy bądź innego zamontowanego urządzenia wchodzącego w skład systemu dźwigowego dla udzielonego zamówienia - zgodnie z wytycznymi producenta i harmonogramem określonym w DTR urządzeń 
i zamontowanych systemów, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego, w ramach udzielonej gwarancji dokonywania wszelkich  napraw, wymian uszkodzonych podzespołów, materiałów eksploatacyjnych (w tym filtrów, pasków, uszczelek, części zamiennych oraz usuwania uszkodzeń powstałych podczas niezawinionego przez Zamawiającego użytkowania urządzeń). Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego zabezpieczenia i utylizacji wszystkich zużytych i wymienionych przez niego elementów występujących w windzie oraz  instalacjach jej towarzyszących.

- Winda powinna zostać wyposażona w Dziennik Kontroli Pracy (Dziennik Przeglądów) znajdujący się przy urządzeniu. W Dzienniku tym należy zapisywać każdą czynność obsługową lub naprawczą wykonywaną przy tym urządzeniu w formie wpisu zawierającego:

- datę wpisu,

- czytelnie nazwisko osoby dokonującej wpisu,

- szczegóły dotyczące wszystkich przeprowadzanych prac konserwacyjnych i napraw, tj. rodzaj przeprowadzonych czynności, wymienione elementy oraz zaobserwowane usterki,

- zmiany i wymiany części składowych instalacji,

- wyniki wszystkich przeprowadzanych badań okresowych i pomiarów,

- znaczące okresy postoju instalacji.

- W przypadku wymiany wadliwego urządzenia, zespołu, elementu na wolny od wad, termin gwarancji dla tego urządzenia, zespołu, elementu biegnie na nowo od chwili dostarczenia, zamontowania i uruchomienia wolnego od wad urządzenia, zespołu, elementu.

- Zamawiający jest obowiązany powiadomić Wykonawcę o wadach przedmiotu Umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia na adres e-mail [•], natomiast Wykonawca jest zobowiązany do wymiany rzeczy albo usunięcia wad w terminie wyznaczonym stosownym protokołem.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia zgłoszonej wady/usterki nie później niż w ciągu 24 godzin od daty otrzymania zgłoszenia, przy czym za datę zgłoszenia Strony przyjmują zarejestrowanie wiadomości e-mail na serwerze poczty wychodzącej Zamawiającego. Bieg terminu ulega zawieszeniu na czas dni ustawowo wolnych od pracy.

- Wykonawca nie może odmówić wymiany rzeczy albo usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte 
w wyznaczonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia 
z obowiązku zapłaty kar Umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- W przypadku gdy Zamawiający zostanie zmuszony do usunięcia wad poprzez zlecenie innemu Wykonawcy, warunki udzielone w oświadczeniu gwarancyjnym Wykonawcy-Gwaranta nie ulegną zmianie.

- W przypadku gdy wada ujawni się po zapłacie wynagrodzenia, w okresie rękojmi i nie jest możliwa do usunięcia, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zwrotu jego części odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w Umowie z podwykonawcami klauzul umożliwiających skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio od podwykonawcy. Powyższe nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu obowiązków gwaranta.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z tym, że okres rękojmi równa się okresowi udzielonej gwarancji.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów 
o rękojmi.

§ 10

Podwykonawcy

      - Zakres prac wykonywanych przez podwykonawców określa oferta Wykonawcy, przy czym Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, może wprowadzić nowego podwykonawcę pod warunkiem spełnienia przesłanek wyrażonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

      - W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawcę Umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek wraz z projektem Umowy 
z podwykonawcą ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy,

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu Umowy z podwykonawcą wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie Umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń wobec zatrudnienia tego podwykonawcy, uważa się, iż Zamawiający wyraził zgodę na zatrudnienie tego podwykonawcy przez Wykonawcę,

- Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do projektu Umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody,

- W przypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w pkt 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt Umowy z tym samym podwykonawcą 
w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego, przedstawi projekt Umowy z nowym podwykonawcą lub poinformuje Zamawiającego o rezygnacji z zamiaru powierzenia robót podwykonawcy.

- Zastrzeżenia lub sprzeciw Zamawiającego do projektu Umowy o podwykonawstwo mogą  dotyczyć:

- niespełnienia wymagań określonych w Dokumentacji;

- gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni.

- Powyższy tryb udzielenia zgody na zawarcie Umowy o podwykonawstwo będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami.

- Wykonawca zapewni, aby wszystkie Umowy z podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane, zostały sporządzone na piśmie i przekaże Zamawiającemu kopię każdej, niezależnie od kwoty wynagrodzenia, Umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni od daty jej zawarcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% całkowitej wartości Umowy. Wyłączenie o którym mowa z zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie Umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Powierzenie wykonania części Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to byłyby działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

- Po pisemnym ostrzeżeniu Wykonawcy, Zamawiający, podając uzasadnienie swego żądania, może zażądać od niego odsunięcia od prac każdego podwykonawcy, którego postępowanie jest niewłaściwe lub, który okazał się niekompetentny albo zaniedbał swoje obowiązki, naruszył przepisy w zakresie bezpieczeństwa lub nie przestrzegał postanowień w tym zakresie wynikających 
z Umowy albo w inny sposób swoim postępowaniem wywiera negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi. Podwykonawca taki nie może być ponownie dopuszczony do wykonywania prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku bezpośredniego zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń podwykonawców, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia równowartości zaspokojonych roszczeń podwykonawców z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli wartość zaspokojonych roszczeń podwykonawców przekroczy wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy do dochodzenia pozostałych kwot od Wykonawcy w drodze regresu.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

- W przypadku podmiotów wspólnie wykonujących Umowę (konsorcjum), Umowa 
z podwykonawcą musi zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum.

- Opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty 
w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca, przed podpisaniem  Umowy wpłaci gotówką lub złoży Zamawiającemu, tytułem zabezpieczenia wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń służących Zamawiającemu w związku z Umową, oryginał gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej na kwotę w wysokości 10% (dziesięć procent)  maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że gwarancja ubezpieczeniowa jest nieodwołalna, kwota gwarancyjna jest bezwzględnie płatna na każde żądanie Zamawiającego i nie będzie zawierała warunków, takich jak obowiązek udokumentowania gwarantowi zasadności roszczeń Zamawiającego czy obowiązek informowania gwaranta o zmianie Umowy bądź obowiązek uzyskiwania zgody gwaranta na zmiany  Umowy.

- Gwarancja ubezpieczeniowa/bankowa tytułem zabezpieczenia wykonania Umowy przez Wykonawcę będzie ważna do dnia …………….. roku.

- Po dniu określonym w ust. 2 powyżej gwarancja ubezpieczeniowa/bankowa, o której mowa w ust. 1 powyżej zostanie zastąpiona przez Wykonawcę, bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancją ubezpieczeniową/bankową, która będzie zabezpieczać ewentualne roszczenia Zamawiającego, wynikające z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi, a wystawiona będzie na kwotę w wysokości: 3% (trzy procent) całkowitej wartości Umowy przez okres obowiązywania rękojmi zgodnie z § 9  Umowy.

- Wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej nie uniemożliwią ani nie ograniczą w żaden sposób dochodzenia kar Umownych, odszkodowania lub innych należności Zamawiającego w części, w jakiej kwota z odpowiedniej gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej nie wystarcza na pokrycie całości tych należności ani też nie uniemożliwią, ani nie ograniczą skorzystania z jakichkolwiek innych praw czy środków prawnych przysługujących Zamawiającemu.

- W przypadku gdy zabezpieczeniem prawidłowego wykonania Umowy w okresie gwarancji 
i rękojmi będzie kaucja gotówkowa, postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

§ 12

Cesja

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających bądź związanych z realizacją Umowy na rzecz osób trzecich.

§ 13

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę w mieniu lub na osobie, godzącą w Zamawiającego, dostawców, podwykonawców, osoby trzecie, powstałą na skutek lub w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków i świadczeń wynikających z Umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelką szkodę Zamawiającego, wynikającą z opóźnienia lub wadliwego wykonywania prac przez Wykonawcę, jego podwykonawców i dostawców. Wykonawca odpowiada również, jeżeli na skutek opóźnienia Wykonawcy lub ujawnienia się wad przy wykonywaniu prac, których nie da się usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uwzględniającym wymagania sztuki budowlanej i technologii, Zamawiającego poniesie szkodę wynikającą z niewywiązania się przez Zamawiającego z umów zawartych z innymi podmiotami.

§ 14

Ubezpieczenie OC Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że Wykonawca w okresie realizacji Umowy ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględniającej odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec Zamawiającego oraz osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy.

- Wymagana gwarantowana wielkość odszkodowania wynikająca z dokumentów, 
o których mowa w ust. 1 winna być nie mniejsza całkowita wartość Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

- Przed protokolarnym przekazaniem terenu robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie polisy określonej w ust. 1, potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Nieprzekazanie ww. kopii skutkować może rozwiązaniem Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 15

Bezpieczeństwo informacji

- Zamawiający oświadcza, że dane osobowe uzyskane od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy będą przetwarzane przez Zamawiającego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) w celu realizacji  Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przy realizacji Umowy w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy, a także na potrzeby i w zakresie wymaganym dla prawidłowego rozliczenia projektu w ramach, którego realizowany był przedmiot Umowy. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do podpisania 
i realizacji Umowy. Ponadto Wykonawca potwierdza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną przekazaną mu wraz z treścią SIWZ stosownie do postanowień art. 13 RODO.

- Strony zobowiązują się do:

- wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów i informacji uzyskanych od drugiej Strony w związku z wykonywanym przedmiotem Umowy zarówno w trakcie jej trwania, 
jak i po ustaniu stosunku wynikającego z Umowy; wszelkie dokumenty będą ujawniane jedynie w zakresie niezbędnym, związanym z realizacją przedmiotu Umowy, po wyrażeniu zgody przez drugą Stronę lub gdy obowiązek ujawnienia takich informacji wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia uprawnionego organu;

- zabezpieczania przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem wszelkich otrzymanych dokumentów (w tym na mobilnych nośnikach) związanych z przedmiotem Umowy;

- niewykorzystywania zebranych informacji prawnie chronionych dla celów innych niż wynikające z realizacji Umowy;

- niezwłocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy informacji prawnie chronionych lub o ich niewłaściwym użyciu.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania pracowników oraz osób odpowiedzialnych za realizację Umowy z wyciągiem z Polityki Bezpieczeństwa Informacji UMFC stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Rektora UMFC nr  23/2018. Wyciąg zostanie udostępniony niezwłocznie po podpisaniu Umowy.

§16

Postanowienia końcowe

- Przez zawarcie Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie powstaje żadne wspólne przedsiębiorstwo, spółka ani żadne inne wspólne przedsięwzięcie.

- W razie powstania jakiegokolwiek sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wynikającego 
z Umowy, pozostającego w związku z Umową lub wykonaniem prac objętych Umową, w tym także w związku z jakąkolwiek decyzją, opinią, instrukcją, poleceniem lub oceną Zamawiającego lub zatrudnionych przez Zamawiającego specjalistów, Strony podejmą starania w celu rozwiązania sporu polubownie.

- W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia w trybie określonym w ust. 2 powyżej, wszystkie ewentualne spory będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Poza wyjątkami określonymi w Umowie żaden spór nie uzasadnia wstrzymania prac przez Wykonawcę.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron 
w formie pisemnej jako aneks do Umowy pod rygorem nieważności. W przypadku jakichkolwiek niedających się usunąć rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a załącznikami pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści  Umowy w następujących okolicznościach:

  - nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, a obowiązek zmiany Umowy będzie wynikał wprost z przepisów wprowadzających powyższe zmiany, w takim przypadku Umowa może ulec zmianie w zakresie i na zasadach przewidzianych w tych przepisach;

  - nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, które zostanie obliczone jako suma wynagrodzenia netto Wykonawcy oraz wartości podatku VAT według stawki obowiązującej w chwili wystawienia faktury;

  - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w takim przypadku Strony mogą zmienić zakres Umowy w stopniu odpowiadającym zmianom wprowadzonym w Umowie pomiędzy Zamawiającym a inna niż Wykonawca stroną;

  - wystąpi potrzeba zmiany sposobu wykonania określonego elementu zamówienia (roboty zamienne); wycena prac nastąpi na postawie protokołu konieczności uzgodnionego pomiędzy Stronami, w takim wypadku Strony mogą zmienić zakres przedmiotowy Umowy 
w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy oraz zmienić wysokość wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości wynagrodzenia nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

  - Wykonawca w trakcie realizacji Umowy utraci prawo do dysponowania osobą wskazaną 
w ofercie, w takim przypadku Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, może zastąpić taką osobę inną osobą, z zastrzeżeniem, iż osoba taka powinna posiadać doświadczenie i  kompetencje nie niższe niż osoba wskazana w ofercie;

  - możliwość zaniechania realizacji lub dostawy niektórych elementów przedmiotu zamówienia - w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, która będzie leżała w interesie publicznym (przy czym wycena takich elementów nastąpi na podstawie uśrednionych kosztorysów Wykonawcy i Zamawiającego przygotowanych w takich okolicznościach), 
możliwa jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, polegająca na obniżeniu łącznego wynagrodzenia Wykonawcy o wartość prac zaniechanych;

  - w uzasadnionym przypadku, gdy z uwagi na zmiany w planie zajęć (daty, godziny, sale), wydarzenia akademickie i artystyczne, Wykonawca wstrzyma prace na żądanie Zamawiającego zmianie może ulec termin wykonania Umowy, w takim przypadku termin wykonania Umowy może zostać wydłużony o liczbę dni odpowiadającą liczbie dni wstrzymania prac na żądanie Zamawiającego;

  - w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Stron przekazanie terenu budowy będzie niemożliwe w terminie określonym Umową, odpowiedniemu wydłużeniu ulegnie termin wykonania Umowy, w takim przypadku termin wykonania Umowy ulega wydłużeniu 
o liczbę dni odpowiadającą liczbie dni pomiędzy faktycznym a przewidzianym Umownie terminem wprowadzenia na budowę;

  - w przypadku wstrzymania robót na żądanie uprawnionego podmiotu, w szczególności organów nadzoru lub inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniemu wydłużeniu ulegnie termin wykonania Umowy w takim przypadku termin wykonania Umowy może zostać wydłużony  o liczbę dni odpowiadającą liczbie dni wstrzymania prac na żądanie uprawnionego podmiotu;

  - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – w takim wypadku zmianie ulec może wysokość wynagrodzenia w ten sposób, iż wysokość wynagrodzenia zmieni się 
(o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia) adekwatnie o wartość wynikającą z kalkulacji dokonanej przez Wykonawcę a zweryfikowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego;

  - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - 
w takim przypadku zmianie ulec może wysokość wynagrodzenia w ten sposób, iż wysokość wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 zmieni się (o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia) adekwatnie o wartość wynikającą z kalkulacji dokonanej przez Wykonawcę a zweryfikowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego;

  - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany szczegółowe uzasadnienie zawierające wyliczenia w zakresie wpływu zmian, o których mowa w pkt 10 i 11 powyżej na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia wejścia w życie zmian wpływających na koszty Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie po zawarciu przez Strony pisemnego aneksu do Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

Zgodnie z ofertą Wykonawcy

Wysokość wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy

Zgodnie z ofertą wykonawcy

30 dni od daty zakończenia prac