Załącznik nr … do SIWZ

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu …………….. 2016 roku w Warszawie, pomiędzy:

Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, 
ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa, NIP 525–000-77–15, REGON 000275702,

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Panią Magdalenę Giedrojć-Juraha – Kanclerza

przy kontrasygnacie Pana Dariusza Millera – Kwestora,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, dalej ,,Umowa”

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – koncepcyjnej, budowlanej, wykonawczej 
i kosztorysowej dla inwestycji modernizacji holu głównego i przyziemia oraz adaptacji pomieszczenia po składzie opału na cele dydaktyczne w budynku dydaktycznym A Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zlokalizowanego w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5.

- Zakres Umowy obejmuje dwie części:

- Część 1 -  Projekt wykonawczy modernizacji holu głównego i przyziemia, dalej ,,Część 1”,  obejmujący:

a) Koncepcję architektoniczną

b) Projekt wykonawczy architektoniczny na podstawie koncepcji architektonicznej

- Projekt wnętrz (podłóg, ścian i sufitów)

- Wymiana stolarki drzwiowej (polepszenie akustyki w przypadku sal dydaktycznych oraz montaż kontroli dostępu w pomieszczeniach administracyjnych),

- Wymiana okładzin ściennych na materiały atestowane (p-poż),

- Wymiana podłogi na nieśliską (bhp),

- Przeniesienie szatni połączonej z portiernią na poziom holu głównego ,

- Modernizacja klatki schodowej  (p-poż i bhp) ,

c) Projekt elektryczny:

- Wymiana oświetlenia na energooszczędne,

- Strefowanie oświetlenia(oszczędności),

- Oświetlenie awaryjne (bhp),

- Wykonanie SAP (system sygnalizacji pożaru) z możliwością przedłużenia na sale dydaktyczne (p-poż),

- Modernizacja instalacji alarmowej,

- Wykonanie monitoringu,

- Wykonanie kontroli dostępu dla osób niepełnosprawnych na poziomie przyziemia,

- Modernizacja instalacji gniazdowej,

- Modernizacja rozdzielnic piętrowych wraz z WLZ,

- Ułożenie magistral koryt elektroinstalacyjnych nisko i wysoko prądowych.

- Część 2 - Projekt adaptacji składu opału, dalej ,,Część 2 ” , obejmujący:

a) Koncepcję architektoniczną

b) Projekt budowlany na podstawie koncepcji architektonicznej (do pozwolenia na budowę),

c) Projekt wykonawczy architektoniczny,

d) Projekt konstrukcyjny,

e) Projekt elektryczny,

f) Projekt sanitarny,

g)Projekt klimatyzacji,

h) Projekt akustyki

wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej w administracyjnym toku instancji decyzji zatwierdzającej ten projekt i zezwalającej na realizację prac budowlanych na jej podstawie lub uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu urzędu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z SIWZ 
( w szczególności opisem przedmiotu zamówienia) oraz złożoną w postepowaniu ofertą, które stanowią integralną część Umowy.

§2

- Wykonawca w terminie 8 dni od dnia podpisania Umowy przedłoży Zamawiającemu   koncepcje aranżacji Części 1  i Części 2 określające całość zamierzeń aranżacyjnych (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej  dwg, PDF, ath).

- Wymaga się aby koncepcje zawierały informacje niezbędne do wykonania projektów będących przedmiotem Umowy z uwzględnieniem specyfiki budynku.

- Przedłożone koncepcje zostaną przekazane do zaopiniowania Zamawiającemu.

- Zamawiający  w terminie 5 od dnia otrzymania koncepcji dokona  ich akceptacji lub  zgłosi do nich uwagi/ zastrzeżenia.

- W przypadku zgłoszenia uwag/zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany będzie do ich uwzględnienia i ponownego przedłożenia Zamawiającemu odpowiednio koncepcji Części 1 i Części 2 uwzględniających te uwagi/zastrzeżenia w terminie 7 dni od ich otrzymania.

- W przypadku nieuwzględnienia w koncepcjach zgłoszonych uwag/zastrzeżeń  Zamawiającego lub nieprzedłożenia koncepcji uwzględniających te uwagi 
lub zastrzeżenia w określonym w ust. 5  terminie, Zamawiający będzie uprawniony do dostąpienia od Umowy w terminie 21 dni od dnia przedłożenia koncepcji nieuwzględniającej uwag Zamawiającego.

- Akceptacja i odbiór koncepcji Części 1 i 2  będzie potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie, iż akceptacja koncepcji musi dotyczyć Części 1 i Części 2.

§3

  - Wykonawca zobowiązuje się, w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy do wykonania projektu budowlanego w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 i innych ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 j.t), oraz do wykonania wszystkich czynności określonych w Opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganych przepisami szczegółowymi, stosownie do zakresu zadań projektowych wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych czynności, ekspertyz i ocen technicznych oraz wnioskami i wskazówkami do realizacji prac budowlanych.

  - Wykonawca zobowiązuje się do:

      - na podstawie projektu budowlanego oraz stosownych upoważnień Zamawiającego, uzyskanie, w jego imieniu ostatecznej w administracyjnym toku instancji decyzji zatwierdzającej ten projekt i zezwalającej na realizację prac budowlanych na jej podstawie lub uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu urzędu.

      - wykonania uszczegółowień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2012.462).

      - sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
(Dz. U. 2013.1129 j.t.).

      - wykonania części kosztorysowych – kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót.

  - Wykonawca zapewnia, że cała dokumentacja projektowa będąca przedmiotem Umowy będzie zawierała wszystkie niezbędne do realizacji prac budowlanych opracowania opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i sprawdzenia odpowiednie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

  - Wykonawca zapewnia, że osoby wskazane w ofercie będą faktycznie brały udział w wykonaniu Umowy, a przed jej podpisaniem zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu podpisanych przez te osoby oświadczeń, że będą faktycznie brały udział w wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą Umowę z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług, jak również zapewnia, że wykonana przez niego dokumentacja projektowa będzie odpowiadała obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa, Polskim Normom oraz zasadom wiedzy technicznej.

- Projekt budowlany zostanie wykonany w celu uzyskaniu ostatecznej decyzji 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na prowadzenie prac budowlanych lub zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę, a także opisowi przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

- Projekty nie mogą określać technologii robót, materiałów i urządzeń czy też  opisywać przedmiot zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję.

- Zamawiający dopuszcza wskazanie w projektach na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych z zastrzeżeniem, że  w  takim przypadku powinien być umieszczony  dopisek: „dopuszcza się składanie ofert równoważnych".

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że Wykonawca w okresie realizacji Umowy ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględniającej odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec Zamawiającego oraz osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy.

- Wymagana gwarantowana wielkość odszkodowania wynikająca z ww. dokumentów winna być nie mniejsza niż łączna cena brutto zawarta w ofercie Wykonawcy tj.  ………………………zł (słownie: ……………………………………. 00/100 zł).

- Przed podpisaniem Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie polisy określonej w ust. 5, potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

§5

- Dokumentację projektową lub jej części, stanowiące przedmiot Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy:

  - Projekt budowlany - 4 egzemplarze,

  - Projekty wykonawcze - 6 egzemplarzy,

  - Przedmiar robót – 4 egzemplarze,

  - Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze,

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egzemplarze,

wraz z dołączoną do projektów wykonawczych dokumentacją dotyczącą realizacji prac budowlanych.

- Wszystkie wymienione w ust. 1 pkt a) do e) powyżej dokumenty Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej - 2 egz. Dwg, PDF, ath, umożliwiającej Zamawiającemu wykonanie czynności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§6

- Wykonawca poza koncepcją o której mowa w §2 Umowy wykona prace objęte niniejszą Umową w następujących terminach:

- w terminie …….. dni, zgodnie ze złożoną ofertą przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową Części 1 i Części 2 wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub potwierdzeniem dokonania zgłoszenia wraz z dokumentacją projektową,

- w terminie 65 dni od terminu określonego w pkt a) powyżej uzyskania ostatecznej w toku instancji decyzji o pozwoleniu na budowę lub stosownego zaświadczenia o braku sprzeciwu ( w zakresie Części 2),

- Wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej  dołączy pisemne oświadczenie, iż jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazany Zamawiającemu w stanie zupełnym.

- Miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku. Przy przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości  wykonanej pracy.

- W trakcie postępowania administracyjnego o zatwierdzenie projektu Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do wykonania dodatkowych prac projektowych w terminach wyznaczonych przez odpowiedni organ.

- Ponadto Wykonawca w trakcie postępowania administracyjnego o zatwierdzenie projektu i uzyskanie na jego podstawie pozwolenia na budowę,/ dokonania zgłoszenia, zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Zamawiającym, w tym udzielania niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

§7

- Po przekazaniu dokumentacji projektowej zgodnie z §6 Umowy, przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi jego przekazanie, podpisując protokół przekazania. Podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu przekazania stanowi  jego odbiór pod względem ilościowym i nie stanowi odbioru w rozumieniu niniejszej Umowy.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostarczenia dokumentacji projektowej pod względem ilościowym, Zamawiający/ przedstawiciel Zamawiającego dokona jego weryfikacji pod względem zgodności z zaakceptowaną koncepcją projektu, Umową oraz  w zakresie jego zaopiniowania przez Zamawiającego.

- Jeżeli przekazana dokumentacja projektowa lub jej część będzie niekompletna lub nie będzie zgodna z założeniami określonymi w niniejszej Umowie, Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 powyżej, na piśmie wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanego Projektu lub jego części i wezwie Wykonawcę, aby w terminie 14 dni roboczych usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości w dokumentacji projektowej, bądź szczegółowo uzasadnił ewentualną odmowę ich usunięcia.

- W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej, Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 powyżej przekaże Wykonawcy podpisany przez siebie lub przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokół Odbioru.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w trybie wskazanym w ust. 3 powyżej, zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej lub jej części, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej lub jej części procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie stosownie do postanowień ust. 1 i 2 powyżej.

- Jeżeli dokumentacja projektowa lub jej cześć przekazana Zamawiającemu zgodnie z ust. 5 powyżej nie będzie zgodna z założeniami niniejszej Umowy oraz zgłoszonymi przez Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 3 powyżej, zastrzeżeniami lub wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości nie będą merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem na dzień doręczenia Wykonawcy oświadczenia w tym zakresie.

- Odbiór dokumentacji projektowej lub jej części uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru.

- Procedura wskazana w ust. 1 – 7 niniejszego paragrafu ma zastosowanie również przy przekazywaniu Dokumentacji projektowej.

§8

- Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy 
tj. z tytułu wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej 
w zakresie określonym Umową, oraz uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę a także wykonania wszelkich czynności objętych niniejszą Umową wynosi …….zł. netto (słownie:  ………………………………) i zostanie powiększone o należny podatek VAT, co daje kwotę…………………………………………….. zł. brutto (słownie: ………..).

- Na wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 składają się następujące kwoty:

      - za wykonanie Części 1 …….zł. netto (słownie:  ………………………………), powiększone o należny podatek VAT, co daje kwotę…………………………………………….. zł. brutto (słownie: ………..).

      - za wykonanie Części 2  ………zł. netto (słownie:  ………………………………), powiększone o należny podatek VAT, co daje kwotę…………………………………………….. zł. brutto (słownie: ………..).

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 powyżej będzie płatne w następujący sposób:

  - Całość wynagrodzenia  o którym mowa w ust. 2 pkt a) tj. kwota ………….. zł. brutto, za wykonanie Części 1, będzie płatne w terminie do 21 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca może wystawić fakturę VAT nie wcześniej niż po otrzymaniu od Zamawiającego podpisanego Protokołu Odbioru tej części ,

  - 40% wynagrodzenia o którym mowa w ust. 2 pkt b) tj. kwota …………. zł. brutto, będzie płatne w terminie do 21 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca może wystawić fakturę VAT nie wcześniej niż po przekazaniu Zamawiającemu projektu  wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/ potwierdzenia dokonania zgłoszenia, na podstawie projektu, na podstawie podpisanego przez obie Strony Protokołu Odbioru,

  - 60% wynagrodzenia o którym mowa w ust. 2 pkt b) tj. kwota …………. zł. brutto, będzie płatne w terminie do 21 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca może wystawić fakturę VAT nie wcześniej niż po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej w administracyjnym toku instancji decyzji zatwierdzającej ten projekt i zezwalającej na realizację prac budowlanych na jej podstawie lub uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu urzędu, na podstawie podpisanego przez obie Strony Protokołu Odbioru,

- W przypadku gdy z przyczyn niezależnych i niezawinionych od Wykonawcy do dnia podpisania Protokołu Odbioru, będącego podstawą wypłaty ostatniej transzy płatności opisanej w ust. 3 lit c powyżej nie przedłoży ostatecznej w toku instancji decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu urzędu, dotyczących projektu Wykonawca wniesie Zamawiającemu kaucję gotówkową tytułem zabezpieczenie uzyskania Pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, na podstawie Projektu pomieszczeń studyjnych w kwocie stanowiącej 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto tj. ……… zł.(słownie: …………………………….). W wypadku opisanym powyżej wpłata przez Wykonawcę kaucji jest warunkiem zapłaty ostatniej transzy płatności opisanej w ust. 3 lit. c umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone przez Zamawiającego w terminie 14 dni po doręczeniu Zamawiającemu ostatecznej w administracyjnym toku instancji decyzji o pozwoleniu na budowę (tj. decyzji o pozwoleniu na budowę ze wzmianką o jej ostateczności) lub zaświadczenia o braku sprzeciwu urzędu na prowadzenie robót budowlanych.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 powyżej zawiera należny podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dniem płatności Wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

§9

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej lub ich poszczególnych części.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej lub jej części wygasają w stosunku do Wykonawcy po upływie 5 lat licząc od licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono prace budowlane realizowane na podstawie dokumentacji projektowej tj. rozpoczęcia użytkowania poszczególnych elementów stanowiących przedmiot robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, nie później jednak niż przez 10 lat od dnia podpisania niniejszej Umowy.

§10

- W ramach uprawnień z tytułu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi Zamawiający będzie uprawniony do wezwania Wykonawcy, aby w terminie wyznaczonym usunął stwierdzone wady na swój koszt - bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, a w przypadku nieusunięcia wad w zakreślonym terminie do zlecenia usunięcia tych wad przez osobę trzecią na koszt Wykonawcy.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 1 powyżej nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej i odszkodowania.

§11

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na skutek okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ponadto Zamawiający poza przypadkami opisanymi w niniejszej Umowie uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu koncepcji projektów o których mowa w  § 2 ust. 1 Umowy
 w terminie 2 tygodni od dnia podpisania Umowy, w terminie 21 dni od bezskutecznego upływu tego terminu.

- Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę czynności będących przedmiotem Umowy lub w przypadku opóźnienia w wykonywaniu poszczególnych czynności określonych w Umowie, które wskazywać będzie, iż Wykonawca nie jest w stanie zrealizować Umowy w terminach określonych w niej określonych.

- W przypadku o którym mowa  w ust.3 Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania /należytego wykonania czynności będących przedmiotem Umowy  w wyznaczonym terminie, po bezskutecznym upływie którego uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni.

- W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi:

      - za opóźnienie w wykonaniu Umowy w terminach określonych w §2 ust. 1 i 5, § 6 ust. 1 oraz  innych terminach wskazanych w Umowie w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego w §8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

      - w przypadku naruszenia innych zapisów niniejszej Umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego w §8 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy przypadek naruszenia,

      - za odstąpienie od Umowy w wysokości 30% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto ustalonego 
w §8 ust. 1 niniejszej Umowy,

      - w przypadku opóźnienia w usunięciu wad w dokumentacji w okresie rękojmi w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia,

      - w przypadku nieusunięcia wady w dokumentacji w okresie rękojmi w wysokości 5 000 zł, za każde nieusunięcie,

- Niezależnie od innych postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Zmawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§12

- Wykonawca oświadcza, że wykonane materiały tj. dokumentacja projektowa (jako całość i jako osobne elementy) będzie całkowicie oryginalna i nie będzie naruszała praw autorskich innych podmiotów, w tym również będą wolne od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego oraz że prawa autorskie Wykonawcy do Projektu i Dokumentacji projektowej nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową.

- Jeżeli wobec Zamawiającego zostaną skierowane roszczenia dotyczące dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z tymi roszczeniami.

- W ramach uzgodnionego wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na  Zamawiającego  prawa autorskie majątkowe do całej dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji w tym prawo do wykonywania robót budowlanych, wg dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie Umowy  w szczególności do wykorzystania dla potrzeb realizacji tych projektów, utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzenia do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, wyświetlania oraz powielania dokumentacji projektowej lub jej części dowolną techniką, posługiwania się dokumentacją projektową lub jej częściami przed właściwymi organami administracyjnymi, wykorzystania dokumentacji projektowej w toku postepowań prowadzonych przez Zamawiającego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, prezentacji Projektu w ramach organizowanych przez Zamawiającego lub inne podmioty wystaw, pokazów i prezentacji, wprowadzanie zmian do Projektów i/lub Dokumentacji projektowej.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian 
w dokumentacji projektowej i/lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej.

- Przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje z momentem zapłaty wynagrodzenia za wykonaną i przekazaną Zamawiającemu dokumentację projektową.

§13

Ewentualne spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14

- Wykonawca  zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dokumentów i informacji jakie otrzymał w związku z realizacją Umowy.

- Wykonawca nie ujawni informacji otrzymanych od Zamawiającego nieuprawnionym osobom trzecim, nie dopuści do ich ujawnienia przez swoich pracowników lub przedstawicieli, ani nie będzie wykorzystywał tych informacji w innym celu, niż realizacja postanowień  Umowy.

- Zasada poufności obowiązuje w okresie realizowania Umowy oraz bezterminowo po jej zakończeniu. Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy oraz warunki Umowy.

- Jeżeli wobec Zamawiającego zostaną skierowane roszczenia związane 
z naruszeniem przez Wykonawcę poufności otrzymanych informacji Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z tymi roszczeniami.

- Wykonawca odpowiada za naruszenie zapisów dotyczących poufności informacji dokonane przez jego pracowników, współpracowników, podwykonawców jak za działania własne.

§15

Osobami  odpowiedzialnymi  za realizację Umowy są:

a)  ze strony Zamawiającego jest Pan Mateusz Grzywa.

b) ze strony Wykonawcy Pani/Pan …………………………..

§16

- Przez zawarcie Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie powstaje żadne wspólne przedsiębiorstwo, spółka ani żadne inne wspólne przedsięwzięcie.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron w formie pisemnej jako aneks do Umowy pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie ma prawa do dokonania cesji i/lub do przeniesienia w jakikolwiek inny sposób części lub wszystkich swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści niniejszej Umowy w następujących okolicznościach:

  - nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT,

  - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną;

  - w uzasadnionym przypadku gdy z uwagi na  okoliczności niezależne od Stron Umowy odpowiedniemu wydłużeniu może ulec termin wykonania Umowy,

  - wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie Umowy lub powodującej konieczność przesunięcia terminu jej realizacji,

  - zmiana obowiązujących przepisów - w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany Umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy,

  - konieczność dokonania zmian w wykazie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy - pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż osoby te spełniają wymagania określone w  SIWZ.

- Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA