Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

dla wykonania

usługi doradztwa finansowego, w tym sporządzanie i rozliczanie wniosków o zaliczkę, sporządzanie wniosków o płatność oraz raportów i sprawozdań z realizacji

„Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie ”

w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

.

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

- Zamawiający:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa

- Nazwa projektu

„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina”

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

- Do zadań Wykonawcy zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości, zapisami umowy

o dofinansowanie, innymi wymogami oraz zgodnie z harmonogramem Projektu należeć będzie:

- zapoznanie się z dokumentacją projektu, zakresem robót, umowami zawartymi z wykonawcami i innymi dokumentami regulującymi realizację inwestycji, w tym dotyczącymi okresu 2014-2017 r.,

- doradztwo w zakresie analizy i uszczegółowienia obowiązujących harmonogramów na potrzeby prawidłowych rozliczeń,

- opiniowanie projektu Cash Flow dla inwestycji w oparciu o harmonogram wykonania robót, usług, dostaw itp.,

- ścisła współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie oceny ryzyka dla inwestycji z punktu widzenia prawidłowego wydatkowania i rozliczania dotacji,

- bieżąca aktualizacja analizy finansowej i ekonomicznej projektu wynikająca ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych finansowania projektu oraz kosztów związanych z realizacją inwestycji w zakresie wymaganym przez Zamawiającego i niezbędnym do właściwego rozliczenia dofinansowania,

- bieżąca aktualizacja Studium Wykonalności projektu, Wniosku i załączników wynikająca ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych finansowania projektu oraz kosztów związanych z realizacją inwestycji w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące niezbędnym do właściwego rozliczenia dofinansowania,

- doradztwo w zakresie weryfikacji kwalifikowalności wydatków w projekcie i przekazywanie wyników weryfikacji Zamawiającemu,

- bieżące konsultowanie i opiniowanie z własnej inicjatywy jak również na żądanie Zamawiającego wszelkich zagadnień projektu, w tym w szczególności dotyczących ewentualnych zmian w projekcie, robót dodatkowych, zamówień, wskaźników produktu i rezultatu a związanych z prawidłowym rozliczaniem dofinansowania pod kątem ich zgodności z wytycznymi,

- przygotowanie wniosków o zaliczkę, konsultowanie rozliczania płatności zaliczkowych zgodnie z umową o dofinansowanie,

- przygotowanie wniosków o płatności, w tym w szczególności w zakresie części finansowej i sprawozdawczej wniosków (sprawozdania okresowe, roczne, końcowe), zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości oraz zgodnie z harmonogramem projektu, rozliczanie dotacji zgodnie z wymogami instytucji finansującej oraz monitorowanie postępu realizacji projektu,

- wspieranie Kierownika Projektu przy przygotowaniu i aktualizowaniu Harmonogramu realizacji projektu, Planu finansowania projektu, Planu wystąpień o środki oraz innych harmonogramów wymaganych przez instytucje finansujące wynikające z wprowadzanych w projekcie zmian i przedstawianie ich Zamawiającemu jako projekty dokumentów,

- udział w spotkaniach (oraz merytoryczne wsparcie Zamawiającego) dotyczących przedmiotu zamówienia inicjowanych przez Zamawiającego, Instytucje odpowiedzialne za przyznanie i rozliczanie dofinansowania lub Wykonawców,

- doradztwo w zakresie realizowanych działań dotyczących informacji i promocji z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu oraz wytycznymi krajowymi i europejskimi,

- opracowanie ekspertyz, opinii i analiz wynikających z zakresu niniejszego zamówienia, tj. niezbędnych do właściwego rozliczenia dofinansowania,

- stała współpraca z Zamawiającym wyznaczonej dyspozycyjnej osoby ze strony Wykonawcy w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej współpracy z Zamawiającym,

- wszelkie czynności podjęte przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy będą wykonywane w sposób zapewniający zachowanie zgodności dokonywanych rozliczeń dofinansowania z postanowieniami Umowy o dofinansowanie oraz mającymi zastosowanie w tym zakresie aktualnymi na dzień podejmowania przez Wykonawcę czynności wytycznymi krajowymi i europejskimi.

- współpraca z zespołem zarządzającym Projektem, w szczególności z Koordynatorem Projektu i z Główną Księgową, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji,

- udział w kontroli i audycie w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanych przez uprawnione podmioty w jego trakcie i po zamknięciu, w szczególności w zakresie analizy zarzutów stawianych Zamawiającemu przez organy kontroli oraz w zakresie formułowania odpowiedzi na te zarzuty,

- zapewnienie obecności w siedzibie Zamawiającego co najmniej jednej osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia przez minimum 10 godzin tygodniowo w okresie wykonywania zamówienia, jednak nie więcej niż 20 godzin, co najmniej 2 dni w tygodniu. Tydzień oznacza dni robocze: od poniedziałku do piątku, w przedziale godzin od 9:00 do 15:00 ustalonym z Zamawiającym w formie pisemnej po podpisaniu umowy.

- Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z dniem podpisania umowy, zakończenie z dniem końcowego rozliczenia Projektu, które powinno nastąpić nie później niż do 30.12.2020 r.

- Usługa realizowana będzie w siedzibie Zamawiającego i zdalnie.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie, w którym realizowana będzie usługa, wyposażone w meble. Niezbędny sprzęt biurowy, w tym komputerowy zapewni Wykonawca we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadań związanych z przedmiotem zamówienia w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Szczegółowe ustalenia dotyczące terminów dla konkretnych rodzajów zadań podjęte i spisane zostaną w ciągu 5 dni od podpisania umowy.

- Podczas realizacji przedmiotu zamówienia strony kontaktować się będą osobiście, telefonicznie, za pomocą faksu, pisemnie oraz drogą elektroniczną.

- Wykonawca do realizacji zamówienia wyznaczy dwie osoby, w tym jedną do stałego kontaktu z Zamawiającym wskazane w ofercie Wykonawcy.

- W przypadku zmiany lub zastępstwa osoby realizującej przedmiot zamówienia nowa osoba winna legitymować się wiedzą, doświadczeniem czy wykształceniem co najmniej na poziomie wymaganym w SIWZ.

- Płatności, wnioski o zaliczki, rozliczenia będą realizowane zgodnie z harmonogramem inwestycji w cyklu kwartalnym. Sprawozdania i inne dokumenty składane w Instytucji pośredniczącej zgodnie z Umową o dofinansowanie i Wytycznymi.

4. 	Ogólne informacje o projekcie:

Projekt „Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem

w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie ” obejmuje swym zakresem prace inwestycyjne, usługi niezbędne do realizacji inwestycji, zarządzanie projektem oraz promocję projektu zrealizowane i planowane do realizacji w latach 2017 – 2020. Obecnie są prowadzone prace wyburzeniowe i podstawowe prace budowlane, które zostaną ukończone przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Całkowita wartość projektu: 7 452 249,27 PLN.

Budżet inwestycji:

|  | Całkowite koszty projektu | Koszty niekwalifikowalne | Koszty kwalifikowalne |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów | 300 000,00 | 275 000,00 | 25 000,00 |
| Roboty budowlane | 3 792 133,77 | 0,00 | 3 792 133,77 |
| Urządzenia techniczne i maszyny lub sprzęt | 1 660 395,18 | 0,00 | 1 660 395,18 |
| Informacja i promocja | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| Nadzór budowlany | 128 900,00 | 0,00 | 128 900,00 |
| Pomoc techniczna | 111 603,00 | 0,00 | 111 603,00 |
| (VAT) | 1 391 967,33 | 0,00 | 1 391 967,33 |
| Suma cząstkowa | 6 091 031,95 | 275 000,00 | 5 816 031,95 |
| SUMA | 7 482 999,28 | 1 666 967,33 | 5 816 031,95 |

Budynek jest obiektem wybudowanym  na przełomie lat  60 – 70 XX wieku.  Budynek obecnie jest wykończony  i użytkowany.

Część objętą opracowaniem stanowią trzy kameralne sale widowiskowe: Sala Operowa im. Stanisława Moniuszki, Sala Kameralna im. Henryka Melcera, Sala Audytoryjna im. Karola Szymanowskiego oraz przylegające do nich pomieszczenia pomocnicze. Pomieszczenia są wykończone z doprowadzonymi mediami. Sale znajdują się na kondygnacji +1, zaplecza zlokalizowane są na kondygnacjach +1 i +2.

Pomieszczenia są obecnie użytkowane. Obecny stan obiektu pozwala na przeprowadzenie przebudowy.

Projekt obejmuje przebudowę i nową aranżację w trzech salach:

- Sali Operowej im. St. Moniuszki o pow.  132,90 m2

- Sali Kameralnej im. H. Melcera  o pow. 139,90 m2 + balkon 29,51 m2 (razem 169,41 m2)

- Sali audytoryjno-kinowej im. Karola Szymanowskiego o pow. 179,60 m2

- Zaplecza tych sal 175,66 m2

Razem 657,84 m2.

Program funkcjonalny pomieszczeń

- Sala operowa im. Stanisława Moniuszki wraz z zapleczem zlokalizowana jest w poziomie pierwszego piętra i reżysernią w poziomie drugiego piętra.

Zaprojektowana została nowa organizacja sceny (dwa wyjścia dla artystów) z kulisami, zapleczem, magazynem kostiumów i rekwizytów oraz charakteryzatornią i sanitariatem.

Przewiduje się zastosowanie scenografii wirtualnej oraz profesjonalne oświetlenie sceniczne – sterowanie z antresoli. Pomieszczenie reżyserni (nagrania wizji i dźwięku) dostosowane będą do standardów obecnie obowiązujących w zakresie akustyki i jakości obrazu. Reżysernia (dwustronna) będzie wykorzystywana również dla Sali Kameralnej im. H. Melcera .

Nowa organizacja widowni – zaprojektowana w układzie amfiteatralnym ław,  co w znaczący sposób pozwoli na lepszą widoczność i zwiększy liczbę miejsc.

Adaptacje akustyczne do tych pomieszczeń będą uwzględniać specyfikę planowanych wydarzeń artystycznych. Modernizacja i przebudowa przewiduje zastosowanie nowoczesnej instalacji wentylacyjnej niwelującej zyski ciepła pochodzące od nasłonecznienia zainstalowanych urządzeń oraz użytkowników obiektu.

- Sala kameralna (im. Henryka Melcera) wraz z zapleczem w poziomie pierwszego piętra, balkonem i małą salą konferencyjną (na 12 osób) w poziomie drugiego piętra.

Salę kameralną obsługiwać będą w zakresie nagrań kabiny reżysernii wspólne z salą operową. Projekt zawiera właściwe dla tego typu pomieszczeń rozwiązania akustyczne, wentylacyjne i elektryczne (w tym – niskoprądowe). Zaprojektowano wyposażenie oświetleniowe oraz nagraniowe do rejestracji dźwięku i obrazu. Projekt przewiduje bezpośrednie przejście z poziomu balkonu do małej sali konferencyjnej - pokoju  obrad dla np. komisji konkursowych (pokój wygospodarowany po zlikwidowaniu klatki schodowej w poziomie II piętra).

W poziomie 1 piętra przewidziano  zwiększenie powierzchni garderoby dla zespołu kameralnego lub chóru oraz konieczne pomieszczenie toalety.

- Sala audytoryjna/kinowa im. Karola Szymanowskiego z kabiną projekcyjną w poziomie drugiego piętra. Sala będzie spełniać funkcję sali kinowej, audytoryjnej i wykładowej (wielofunkcyjnej). Przewidujemy  przekształcenie widowni – m. in. w zakresie wejść do sali (dostosowanie do przepisów p.poż). Projekt w poważnym stopniu przewiduje modernizację z zastosowaniem instalacji akustycznych adaptując pomieszczenie do możliwości projekcji filmowych według najwyższych standardów technicznych.

Ponadto przewiduje się wykonanie następujących instalacji umożliwiających zarówno realizację programu dydaktycznego jak i publicznych wydarzeń artystycznych:

- zestaw projektorów filmowych: cyfrowy i na taśmę optyczną,

- ekran kinowy transparentny z kurtyną,

- nagłośnienie kinowe w systemie wielokanałowego formatu 3D, Dolby ATMOS,

- nagłośnienie dla celów projekcji dźwiękowych, wykonań instrumentalnych, konferencji i wykładów,

- instalację systemu zintegrowanego  sterowania, upraszczającego obsługę sali z poziomu katedry,

- instalację infrastruktury audio-wideo umożliwiającej rejestrację w postaci plików obrazu i wielokanałowego dźwięku oraz streaming w czasie rzeczywistym dla potrzeb internetowych transmisji,

- instalację infrastruktury audio-wideo umożliwiającej projekcje z mediów audiowizualnych: komputerów, odtwarzaczy i projektora cyfrowego (ewent. projektora na taśmę optyczną),

- nagłośnienie sali dla potrzeb mowy oraz dogłośnienia wykonań instrumentalnych.

Zaplanowano budowę kabiny  lektorskiej i  instalacji słuchawkowej do audio deskrypcji dla potrzeb niewidomych i niedowidzących.

5. Zadania wyodrębnione jako elementy osobnego odbioru i rozliczenia:

- Działania zrealizowane w ramach przygotowania projektu w  latach 2013 – 2016 (wartość wydatków ok. 369 000,00 PLN(brutto).

- Zakres planowany do realizacji w zarządzania projektem – nadzór budowlany :

- nadzór autorski,

- nadzór inwestorski,

- nadzór inwestorski akustyczny,

- nadzór inwestorski technologiczny.

( w tym niezbędne opinie i ekspertyzy)

- Zakres planowany do realizacji w zarządzania projektem – pomoc techniczna:

- specjalista ds. zamówień publicznych

- usługi obce - prawnik;

- doradztwo finansowe, techniczne i prawne.

- Roboty budowlane:

- budowlane prace przygotowawcze – wyburzenia,

- roboty budowlane i wyposażenie budowlane,

- wentylacja i klimatyzacja, roboty instalacyjne sanitarne,

- instalacje elektryczne (w tym instalacje stacjonarne dystrybucji sygnałów niskoprądowych multimedialnych),

- Sprzęt i wyposażenie:

- sprzęt i wyposażenie – multimedia; wyposażenie poszczególnych sal,

- Promocja projektu

- informacja i promocja zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i wytycznymi dla promocji,

- organizacja uroczystego otwarcia.

6. Termin wykonywania zadań:

Zgodny z czasem trwania realizacji budowlanej i wyposażeniem obiektu oraz dodatkowo na rozliczenie projektu i sprawozdania przyjęto maksymalnie jeden miesiąc przed i dwa miesiące po zakończeniu realizacji projektu.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych

styczeń - luty 2018r.

Planowany termin rozpoczęcia prac objętych niniejszym zamówieniem

grudzień 2017r. – styczeń 2018r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych i wyposażenia obiektu

sierpień - wrzesień 2019r.

Planowany termin zakończenia prac objętych niniejszym zamówieniem

wrzesień – październik 2019r

Przewidywany czas wykonywania prac od 22 miesięcy jednak nie dłużej niż 30 miesięcy.

Terminy są uzależnione od rozstrzygnięć planowanych przetargów.