ISTOTNE POTANOWIENIA UMOWY

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy (dalej Umowa) jest ustalenie zasad świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi obejmującej pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i nowa aranżacji trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z ich zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy ulicy Okólnik 2 dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zasadach określonych w Umowie, opisie przedmiotu zamówienia oraz ofercie Wykonawcy.

- Przedmiot Umowy obejmuje nadzory inwestorskie w zakresie:

- specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- branży akustycznej

- zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1278) i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone 
i będące czynnym członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego, tj.:

- Inspektor nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych;

- W ramach sprawowania Nadzoru Inwestorskiego do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu;

- Weryfikacja opracowanych przez Generalnego Wykonawcę projektów:

  - Projektu uszczegółowienia tras kablowych i okablowania dla instalacji technologicznych wewnętrznych sal kameralnych w zakresie technologii teatralnej i elektroakustyki;

  - Projektu prac zabezpieczających zgodnie z wytycznymi realizacyjnymi „Ekspertyzy konstrukcyjnej stanu technicznego spękanych ścian Sali Kameralnej im. H. Melcera w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina usytuowanego w Warszawie, przy ul. Okólnik 2, dz. nr ew. 94, w obrębie 50407” – a następnie przygotowanie ewentualnych wniosków do projektantów dotyczących wprowadzenia zmian lub uzupełnień projektów lub złożenie zamawiającemu oświadczenia o braku uwag do projektów;

- Przejęcie od Zamawiającego obowiązków nadzoru nad budową w dniu wprowadzenia na budowę Wykonawcy. Przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych 
z  przekazaniem placu budowy;

- Kontrola procesu  budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne;

- Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych;

- Kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie;

- Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

- Kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu;

- Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, zapisami  umowy o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane i przepisami z nim związanymi, Ustawą 
o finansach publicznych, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji, obowiązującymi normami, zasadami  oraz przepisami  prawa polskiego, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji;

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów;

- Kontrola, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania  w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;

- Sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu;

- Stałe (co najmniej raz w tygodniu) prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót), w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu;

- Sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową z wykonawcą;

- Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez podmiot pełniący nadzór inwestorski;

- Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót 
i egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego;

- Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu 
z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie umożliwiającym przygotowanie zlecenia  zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę;

- Wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez wykonawcę lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień;

- W przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany 
w przedmiocie kontraktu budowlanego;

- Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień;

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających realizowanych w trakcie realizowania umowy prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia;

- Opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień:

  - na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji   projektowej warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego;

  - na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej  przez projektantów oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego;

- Informowanie Zamawiającego o problemach, jakie wystąpiły, jak również o problemach przewidywanych, sposobach ich uniknięcia lub niezbędnych działaniach korygujących;

- Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową;

- Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, nie rzadziej niż raz na tydzień (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności), w których udział brać będą wykonawca robót oraz Zamawiający, jak również zapewnienie wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i terminowość wykonywanych robót. W przypadkach koniecznych zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w określonym przez siebie terminie;

- Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych  wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów;

- Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;

- Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego;

- Skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej i  sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji;

- Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem;

- Egzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego;

- Wnioskowanie o dochodzenie należnych kar umownych za nienależyte lub  nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, w tym przygotowanie i obliczenie wysokości należnych kar i odszkodowań;

- Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe  wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej 
z wykonawcą umowie;

- Bieżąca kontrola kosztów inwestycji i podejmowanie stosownych działań aby koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone;

- Kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót z jego podwykonawcami.;

- Celem prawidłowego wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 4 powyżej, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może:

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, w tym  wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i budowlano-montażowych oraz dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlano-montażowych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Wykonawca w ramach niniejszej Umowy nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego.

Zespół nadzoru inwestorskiego

- Nadzór inwestorski Wykonawca sprawować będzie za pomocą Zespołu nadzoru inwestorskiego (dalej zwanego Zespołem), a koordynatorem  Zespołu  - upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy - przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie ………, e-mail …….. tel. …….

- W skład Zespołu wchodzą inspektorzy wymienieni w §1 ust. 3 pkt 1)-3) oraz akustyk posiadający wykształcenie wyższe w specjalności/specjalizacji akustyki wnętrz lub studia podyplomowe w tym zakresie. Skład osobowy Zespołu wraz z kopiami potwierdzającymi uprawnienia członków zawiera załącznik nr  2 do umowy.

- Wykonawca zgłasza zastępstwo lub zmianę w składzie Zespołu w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób personelu wchodzących w skład Zespołu,

- utraty przez którąkolwiek z osób personelu wchodzącego w skład Zespołu uprawnień do wykonywania zawodu,

- jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Zespołu z innych przyczyn, niż wymienione w pkt 2 powyżej, które nie są zależne od Wykonawcy.

- Zastępstwo lub zmianę w Zespole Wykonawca zobowiązuje się zgłosić, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, od powstania przyczyny uzasadniającej zastępstwo lub zmianę.

- Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób Zespołu, jeżeli 
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany osoby wskazanej przez Zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Zamawiającego 
w tym przedmiocie, pod rygorem uznania Umowy za nienależycie wykonaną.

- W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób Zespołu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie z osobą zastępowaną. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł zapewnić nowej osoby, o co najmniej równoważnych kwalifikacjach oraz doświadczeniu, Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli z tej przyczyny właściwa jej realizacja jest zagrożona, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o konieczności zmiany osoby.

- Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty, związane ze zmianami w składzie Zespołu.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni Zespołowi niezbędne środki w celu należytego wykonywania obowiązków Zespołu w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Dni i godziny pracy Zespołu Wykonawca dostosowuje i ustala samodzielnie w sposób umożliwiający należyte i zgodne z Umową wykonanie nadzoru inwestorskiego.

- Wynagrodzenie członków Zespołu, jest wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy, 
a Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny wobec tych osób za zapłatę wynagrodzenia.

Staranność

- Czynności wynikające z Umowy Wykonawca będzie realizował z uwzględnieniem najlepszej wiedzy technicznej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa, oraz w trosce i z poszanowaniem interesu Zamawiającego.

- Wykonawca działa z własnej inicjatywy na bieżąco, uwzględniając przyjęte harmonogramy prac budowlanych i budowlano-montażowych oraz rzeczywisty przebieg prac budowlanych 
i budowlano-montażowych. Wykonawca dokona czynności związanych z czynnościami Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie w stosunku do robót odbieranych częściowo lub prac dotyczących elementów ulegających zakryciu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od zgłoszenia Kierownika budowy lub innej uprawnionej osoby, chyba że z okoliczności wynika, 
iż czynności należy dokonać niezwłocznie ze względu na bezpieczeństwo mienia, ludzi lub grożącą szkodę.

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej Wykonawca dokona określonej czynności Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od zgłoszenia Kierownika budowy lub innej uprawnionej osoby.

- Wykonawca zobowiązuje się do co najmniej 1 pobytu w tygodniu każdego z członków Zespołu na terenie robót budowlanych oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Nieobecność chociażby jednego członka Zespołu uznaje się za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Zamawiający jest uprawniony do polecania Wykonawcy dokonania określonych czynności 
w zakresie zobowiązania Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, iż w celu zachowania najwyższego poziomu bezstronności 
i obiektywizmu zarówno on sam jak i jego małżonek oraz inne osoby pozostające z Wykonawcą w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są z nim lub jego małżonkiem związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli nie będą uczestniczyć w realizacji robót po stronie wykonawcy lub podwykonawcy robót budowlanych, a także po stronie osób sprawujących nadzór autorski nad tymi robotami.

- Wykonawca oświadcza, iż osoby wskazane w ust. 6 powyżej nie będą ponadto wspólnikami lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów wykonujących roboty budowlane lub sprawujących nadzór autorski nad zadaniem inwestycyjnym nadzorowanym przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy.

- Postanowienia ust. 6 i 7 powyżej stosuje się wprost do członków Zespołu.

Ocena prac

- W wypadku, gdy Wykonawca dokonuje oceny prac budowlanych (usług) lub wyrobów (towarów), powinna ona być dokonana na podstawie prawdziwych zdarzeń z uwzględnieniem kryterium zgodności z projektem budowlanym, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, ustaleniami pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym, w szczególności wynikającymi z odpowiednich umów oraz z punktu widzenia interesu Zamawiającego.

- Ocena dokonana przez Wykonawcę powinna zostać utrwalona na piśmie, 
w formie protokołu lub notatki, zgodnie z przyjętymi zasadami pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.

- Wykonawca w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości na skutek dokonanej oceny, przedstawi Zamawiającemu rekomendację w zakresie dalszego postępowania, w szczególności w zakresie rozliczeń z Wykonawcą robót.

- Wykonawca będzie kontrolował certyfikaty, świadectwa dotyczące wyrobów dostarczonych, montowanych lub wyprodukowanych przez uczestników procesu budowlanego oraz badał jakość tych wyrobów.

- Wykonawca jest reprezentantem Zamawiającego na budowie jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, jednakże nie ma on prawa dokonywania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, w szczególności choć nie wyłącznie, nie jest on uprawniony do rozwiązania lub zmiany umów zawartych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a także zlecania robót zamiennych lub dodatkowych albo zaniechania wykonania części prac.

Raportowanie

- Koordynator Zespołu zobowiązany jest do składania następujących raportów, dotyczących czynności podejmowanych przez Zespół:

- Raporty Miesięczne - opracowane i przekazane Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca, na etapie prowadzenia robót budowlanych. Raporty te są podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy i stanowią rozliczenie jego działalności za miesiąc poprzedni. Płatności będą dokonane po  zatwierdzeniu raportów przez Zamawiającego. Raporty powinny zawierać  opis wykonanych usług oraz zaangażowanie poszczególnych specjalistów, 
w szczególności:

- opis działań i decyzji podjętych przez Wykonawcę i plany działań na kolejne miesiące realizacji umowy,

- podsumowanie robót, rozliczenie rzeczowe robót,

- opisy powstałych na budowach zagrożeń i podjęte działania prewencyjne oraz sposoby ich unikania w przyszłości,

- porównanie etapu realizacji robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- opisy różnic rzeczywiście wykonanych robót z planem finansowo-rzeczowym, w tym:  prognoza daty zakończenia robót, udział i zakres prac ewentualnych podwykonawców, informacje o BHP, przeprowadzonych kontrolach jakości materiałów i próbach technicznych,

- wskazanie wykonanych prac wykonawcy robót budowlano-montażowych zgodnie z umową na roboty budowlano-montażowe w wysokości procentowej,

- dokumentację fotograficzną z realizacji robót budowlano – montażowych.

- Raport Zakończenia - opracowany i przekazany Zamawiającemu do 30 dni po ukończeniu realizacji robót budowlanych. Raport powinien zawierać co najmniej:

- kopię protokołu odbioru końcowego,

- oświadczenie o dokonaniu weryfikacji dokumentacji powykonawczej,

- kompletną analizę końcowych kosztów robót,

- raporty dotyczące rozruchów i prób przy oddaniu do eksploatacji poszczególnych części robót,

- informacje dotyczące pozwoleń wymaganych dla wykonania robót,

- informację dotycząca bhp na placu budowy,

- ocenę jakości usług wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych,

- szczegóły dotyczące napotkanych trudności technicznych i sposób w jaki je rozwiązano,

- pełną dokumentację fotograficzną z realizacji robót budowlano- montażowych.

- Raporty miesięczne dotyczą okresów kalendarzowych.

- Każdy Raport powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla wszystkich Raportów. W tej części powinny być przedstawione ogólne informacje o umowie na roboty budowlane i umowie na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego, daty kluczowe realizacji ww. umów.

- Wszystkie Raporty będą zatwierdzane przez Zamawiającego. W ciągu 7 dni od otrzymania Raportu, Zamawiający powiadomi Zespół nadzoru inwestorskiego 
o jego przyjęciu lub odrzuceniu.

- Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy inny zakres, sposób i terminy sporządzania Raportów, co nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

- Wykonawca składa Raporty w wersji pisemnej (w ilości 1 egzemplarz) oraz wersji elektronicznej (w ilości 1 egz. z możliwością edycji).

Czas trwania umowy

- Umowa realizowana będzie od dnia jej zawarcia do dnia dokonania przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawczej dotyczącej nadzorowanych robót budowlanych prowadzonych w Sali Kameralnej i Sali Kinowej, nie dłużej jednak niż przez okres 10 miesięcy. Niewykonanie, skrócenie okresu wykonywania robót budowlanych lub  wstrzymanie prac w ramach Umowy Wykonawczej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego w szczególności w zakresie zapłaty wynagrodzenia.

- W przypadku, gdy roboty budowlane w zakresie Sali Kameralnej i Sali Kinowej będą realizowane dłużej niż przez okres 10 miesięcy Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy dalszej realizacji Umowy na dotychczasowych warunkach przez okres nie dłuższy niż następne 4 miesiące, zgodnie z przewidzianym w ofercie prawem opcji. Prawo opcji realizowane będzie przez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli w przedmiocie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy dotyczącej nadzoru nad robotami budowalnymi prowadzonymi w Sali Kameralnej i Sali Kinowej. Nieskorzystanie ze wskazanego powyżej prawa opcji, niewykonanie, skrócenie okresu wykonywania robót budowlanych lub  wstrzymanie prac w ramach Umowy Wykonawczej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego w szczególności w zakresie zapłaty wynagrodzenia.

- Kolejne prawo opcji - w przypadku, gdy roboty budowlane w zakresie Sali Operowej rozpoczną się w trakcie realizacji robót, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej lub po ich zakończeniu, jednakże nie później niż do 31.12.2019 r., Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy realizacji Umowy w tym zakresie, nie dłużej jednak niż przez okres 8 miesięcy do dnia dokonania przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawczej dotyczącej nadzorowanych robót budowlanych prowadzonych w Sali Operowej, zgodnie z przewidzianym w ofercie prawem opcji. Jednocześnie Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy dalszej realizacji Umowy w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi dotyczącymi Sali Operowej na dotychczasowych warunkach przez okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, zgodnie z przewidzianym w ofercie prawem opcji. Prawo opcji realizowane będzie przez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli w przedmiocie nadzoru nad robotami budowlanymi dotyczącymi Sali Operowej. Nieskorzystanie z praw opcji o których mowa powyżej, niewykonanie, skrócenie okresu wykonywania robót budowlanych lub  wstrzymanie prac w ramach Umowy Wykonawczej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego w szczególności w zakresie zapłaty wynagrodzenia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi udzielonych przez Generalnego Wykonawcę nadzorowanego zadania inwestycyjnego  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- W przypadku wystąpienia wad w nadzorowanych robotach powstałych w okresie gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych, Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad ich usuwaniem w ramach udzielonej gwarancji.

Wynagrodzenie

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy, niezależnie od liczby i zakresu wykonywanych czynności przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……. netto (słownie: ……….) + podatek VAT tj. …… zł  brutto (słownie: …..) miesięcznie w przypadku 2 pierwszych sal (Sali Kameralnej i Sali Kinowej).

- W przypadku przedłużenia umowy w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 2, wynagrodzenie Wykonawcy w dodatkowym okresie realizacji Umowy będzie wynosiło ………..  za 1 miesiąc  dalszego wykonywania Umowy …………………………… zł netto (słownie………………………………./100) powiększone o obowiązujący podatek VAT, tj. brutto …………………………………zł (słownie………………………………./100).

- W przypadku realizacji Umowy w zakresie Sali Operowej przez okres nie dłuższy niż 8 miesięcy tj. w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 3 zdanie 1, wynagrodzenie Wykonawcy w dodatkowym okresie realizacji Umowy będzie wynosiło ………..  za 1 miesiąc  dalszego wykonywania Umowy …………………………… zł netto (słownie………………………………./100) powiększone o obowiązujący podatek VAT, tj. brutto …………………………………zł (słownie………………………………./100).

- W przypadku przedłużenia Umowy w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 3 zdanie 2, wynagrodzenie Wykonawcy w dodatkowym okresie realizacji Umowy będzie wynosiło ………..  za 1 miesiąc  dalszego wykonywania Umowy …………………………… zł netto (słownie………………………………./100) powiększone o obowiązujący podatek VAT, tj. brutto …………………………………zł (słownie………………………………./100).

- W wypadku rozwiązania Umowy w trakcie trwania miesiąca wynagrodzenie ulega zmniejszeniu do wysokości 1/30 za każdy dzień w którym umowa była realizowana.

- Jeśli przestój w realizacji Umowy z powodu wstrzymania robót budowlanych będzie trwał dłużej niż 30 następujących po sobie dni, Wykonawcy nie przysługuje za ten czas wynagrodzenie. Należne wynagrodzenie zostanie w takiej sytuacji obniżone o okres braku realizacji Umowy 
z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

- Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z zaakceptowanymi przez Zamawiającego raportami miesięcznymi, o których mowa w §5 umowy.

- Zamawiający ureguluje należność wynikającą faktury w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

- Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Maksymalna wartość Umowy nieuwzględniająca przewidzianego w niej prawa opcji wynosi ………………………………… zł netto (słownie……………… /100), brutto (słownie………………………………./100).

- Maksymalna wartość Umowy z uwzględnieniem prawa opcji wynosi …………………………………zł netto (słownie……………… /100), brutto (słownie………………………………./100).

Odpowiedzialność Wykonawcy i ubezpieczenie OC

- Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej lub na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, z tym zastrzeżeniem, że odpowiada on za dochowanie najwyższej staranności profesjonalisty.

- Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się w wykonaniu zobowiązania, którym zobowiązanie powierza lub które działają na jego zlecenie, polecenie, na jego rzecz lub które prowadzą jego sprawy. Wykonawca nie może zwolnić się z tej odpowiedzialności powołując się na brak winy w wyborze, nadzorze lub z powołaniem się na to, że osoby za które odpowiada zawodowo trudnią się wykonywaniem określonych czynności.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez cały okres Umowy, ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

- Wykonawca oświadcza, iż każdy członek Zespołu (z wyłączeniem akustyka) będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wymagane odrębnymi przepisami.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia dowodów zawarcia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej.

Kary umowne

- Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi:

  - z tytułu niezgłoszenie zastępstwa lub zmiany w Zespole w terminie określonym w §2 ust. 4 umowy kwotę 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy taki przypadek;

  - z tytułu nieprzystąpienia do odbioru prac częściowych lub prac ulegających zakryciu 
w terminie określonym w §3 ust. 2 umowy - w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1  za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do wykonania tej czynności;

  - z tytułu naruszenia określonego w §3 ust. 3 umowy terminu na dokonanie innych niż wskazane w §9 ust.2 powyżej czynności – w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1  za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do wykonania tej czynności;

  - z tytułu mniejszej liczby pobytów na budowie niż określona w §3 ust. 4 umowy w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1  za każdą nieobecność;

  - z tytułu chociażby niezamierzonego naruszenia oświadczeń wskazanych w § 3 ust. 6-8 w wysokości wartości jednomiesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy taki przypadek;

  - za zaakceptowane przez Wykonawcę odstępstwo od projektu budowlanego, 
w wysokości wartości miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy taki przypadek – kara umowna nie podlega naliczeniu, jeżeli odstępstwo zostało uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego

- W przypadku rozwiązania Umowy (wypowiedzenia lub odstąpienia) przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 11 niniejszej Umowy.

- W przypadku nienależytego wykonania Umowy w wysokości  20% wynagrodzenia brutto określonego w §7  ust.1 za każde naruszenie.

- W przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę w wysokości 20%  maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 11 niniejszej Umowy.

- W przypadku rozwiązania Umowy (wypowiedzenia lub odstąpienia) przez Wykonawcę 
w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 11 niniejszej Umowy.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości wyrządzonej szkody.

- Zamawiający uprawniony będzie do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Rozwiązanie umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem na dzień doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu Umowy w przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 11 niniejszej Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy, w każdym czasie trwania Umowy, z powodu rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków zawartych w Umowie, 
w szczególności w przypadku:

- niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy,

- nieprzekazania Zamawiającemu informacji dotyczącej zmiany składu Zespołu, przy czym za nie przekazanie informacji rozumie się także sytuacje w której opóźnienie w przekazaniu informacji przekracza 7 dni względem terminu wskazanego w §2 ust. 4 umowy.

- utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności, objętej przedmiotem umowy,

- gdy do właściwego sądu powszechnego zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji lub złoży wniosek 
o ogłoszenie upadłości lub wniosek restrukturyzacyjny,

- dokonania cesji praw i wierzytelności z Umowy na osoby/podmioty trzecie;

- niedostarczenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania Zamawiającego dokumentu potwierdzającego utrzymywanie ubezpieczenia, o którym mowa w §8 ust. 3 umowy;

- w przypadku chociażby niezamierzonego naruszenia oświadczeń wskazanych w § 3 ust. 6-8 powyżej;

- zachodzi inna przyczyna wskazana w umowie.

- Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o wystąpieniu okoliczności, która zgodnie z ust. 2 może być przyczyną odstąpienia.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zapisy powyższe nie ograniczają, ani nie wyłączają możliwości rozwiązania umowy na zasadach ogólnych.

Współdziałanie Zamawiającego

W ramach współdziałania przy wykonywaniu Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- Dostarczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej, pozwoleń, decyzji - najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych i budowlano-montażowych.

- Udostępnienia Wykonawcy dokumentów wraz z harmonogramem budowy określających obowiązki wykonawców realizujących prace – najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych lub budowlano-montażowych.

- Podejmowania na wniosek Wykonawcy merytorycznych decyzji w istotnych sprawach dotyczących sposobu realizacji budowy, a w szczególności związanych z:

- zaniedbaniami ze strony wykonawców,

- wydłużeniem czasu budowy,

- roszczeniami i sporami,

- poleceniem zmian, uzgodnieniami, opłatami,

- błędami projektowymi, brakiem uzgodnień, nadzorem autorskim.

Podwykonawcy

- Zakres prac wykonywanych przez podwykonawców określa Oferta Wykonawcy przy czym Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może wprowadzić nowego podwykonawcę pod warunkiem spełnienia przesłanek wyrażonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie wykonywania Umowy przy udziale podwykonawców w trakcie realizacji Umowy przed dokonaniem takiej zmiany, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu Umowy. Zmiana w zakresie podwykonawców nie stanowi zmiany Umowy wymagającej pisemnego aneksu.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za swoje własne.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego z tytułu gwarancji 
i rękojmi oraz kar umownych za zakres powierzony do wykonania Podwykonawcom.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli realizuje on powierzone czynności w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

.

Bezpieczeństwo informacji

- Zamawiający oświadcza, że dane osobowe uzyskane od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy będą przetwarzane przez Zamawiającego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) w celu realizacji niniejszej Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przy realizacji Umowy w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy, a także na potrzeby i w zakresie wymaganym dla prawidłowego rozliczenia projektu w ramach, którego realizowany był przedmiot umowy. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do podpisania i realizacji umowy. Ponadto Wykonawca potwierdza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną przekazaną mu wraz z treścią SIWZ stosownie do postanowień art. 13 RODO.

- Strony zobowiązują się do:

- wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów i informacji uzyskanych od drugiej Strony w związku z wykonywanym przedmiotem umowy zarówno w trakcie jej trwania jak i po ustaniu stosunku wynikającego z umowy; wszelkie dokumenty będą ujawniane jedynie w zakresie niezbędnym, związanym z realizacją przedmiotu umowy, po wyrażeniu zgody przez drugą Stronę lub gdy obowiązek ujawnienia takich informacji wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia uprawnionego organu;

- zabezpieczania przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem wszelkich otrzymanych dokumentów (w tym na mobilnych nośnikach) związanych z przedmiotem umowy;

- niewykorzystywania zebranych informacji prawnie chronionych dla celów innych niż wynikające z realizacji umowy;

- niezwłocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy informacji prawnie chronionych lub o ich niewłaściwym użyciu.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania pracowników oraz osób odpowiedzialnych za realizację Umowy z wyciągiem z Polityki Bezpieczeństwa Informacji UMFC stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Rektora UMFC nr  23/2018. Wyciąg zostanie udostępniony niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Warunki zmiany umowy

- Zamawiający poza przypadkami wprost przewidzianymi w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy:

- w przypadku ograniczenia środków finansowych, jakimi dysponuje Zamawiający - ograniczeniu ulegnie odpowiednio zakres rzeczowy Umowy  i wynagrodzenie;

- w razie zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie przepisów Prawa budowlanego, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć - możliwa jest zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, zakresu rzeczowego Umowy lub terminu jej wykonania;

- w razie wystąpienia okoliczności związanych z procesem budowalnym takich jak np. konieczność uzyskania dodatkowych zgód, opinii, uzgodnień, zmiany technologii wykonywania robót, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć - możliwa jest zmiana sposobu wykonania umowy, wynagrodzenie, zakres rzeczowy Umowy lub termin;

- w razie zmian w umowie dotyczącej wykonania robót budowlanych, których realizacja podlega nadzorowi inwestorskiemu, niezależnych od Wykonawcy niniejszej Umowy - możliwa jest zmiana sposobu wykonania, wynagrodzenie, zakres rzeczowy Umowy lub termin;

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT – zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto Wykonawcy w ten sposób, iż do wynagrodzenia netto zastosowanie znajdzie obowiązująca stawka podatku VAT;

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – w takim wypadku zmianie ulec może wysokość wynagrodzenia w ten sposób, iż wysokość wynagrodzenia zmieni się (o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia) adekwatnie o wartość wynikającą z kalkulacji dokonanej przez Wykonawcę a zweryfikowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego;

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - 
w takim zmianie ulec może wysokość wynagrodzenia w ten sposób, iż wysokość wynagrodzenia określonego w § 7 zmieni się (o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia) adekwatnie o wartość wynikającą z kalkulacji dokonanej przez Wykonawcę a zweryfikowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany szczegółowe uzasadnienie zawierające wyliczenia w zakresie wpływu zmian o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7 na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmian wpływających na koszty Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie po zawarciu przez Strony pisemnego aneksu do Umowy.

Postanowienia końcowe

- Przez zawarcie Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie powstaje żadne wspólne przedsiębiorstwo, spółka ani żadne inne wspólne przedsięwzięcie.

- W razie powstania jakiegokolwiek sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wynikającego 
z Umowy, pozostającego w związku z Umową lub wykonaniem prac objętych Umową, w tym także w związku z jakąkolwiek decyzją, opinią, instrukcją, poleceniem lub oceną Zamawiającego lub zatrudnionych przez Zamawiającego specjalistów, Strony podejmą starania w celu rozwiązania sporu polubownie.

- W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia w trybie określonym w ust. 2 powyżej, wszystkie ewentualne spory będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Poza wyjątkami określonymi w Umowie żaden spór nie uzasadnia wstrzymania prac przez Wykonawcę.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron 
w formie pisemnej jako aneks do Umowy pod rygorem nieważności. Strony postanawiają, 
że zawarte w niniejszej Umowie informacje niezbędne do sprawnej realizacji postanowień niniejszej Umowy, jednak takie, które w okresie realizacji Umowy mogą ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Stron lub w związku z optymalizacją realizacji Umowy (np. dane teleadresowe, kontaktowe, adresy internetowe, procedury w zakresie współpracy między Stronami), opracowane przez Strony Umowy, aktualizowane są na bieżąco i nie wymagają zmiany Umowy.

- Wykonawca nie ma prawa do dokonania cesji i/lub do przeniesienia w jakikolwiek inny sposób części lub wszystkich swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

- Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy, Załącznik nr 2 Wykaz osób oraz Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia stanowią integralną część umowy. W przypadku jakichkolwiek niedających się pogodzić rozbieżności pomiędzy treścią załączników, a treścią umowy, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

- W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA