Załącznik nr 5 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Słowniczek

- Ilekroć w Umowie jest mowa o:

- Dokumentacji projektowo-kosztorysowej – należy przez to rozumieć dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą Projekty koncepcyjne, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, przedmiar robót, STWOiR, kosztorysy inwestorskie, zarówno każdy z osobna jak i łącznie lub w dowolnej wynikającej z kontekstu konfiguracji;

- Dokumentacji wykonawczej - w zależności od kontekstu należy przez to rozumieć przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie zarówno każde z osobna jak i łącznie lub w dowolnej wynikającej z kontekstu konfiguracji;

- Zadaniu – należy rozumieć zdanie w rozumieniu § 2 ust. 2 Umowy;

- Etapie – należy przez to rozumieć etap w rozumieniu § 4 ust. 1 Umowy zgodnie 
z dookreśleniem liczebnikowym;

- Zamawiającym lub Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina;

- Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami złożoną 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy;

- Projekcie budowlanym - należy przez to rozumieć projekt budowlany wielobranżowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami wykonany przez Wykonawcę na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Projektu koncepcyjnego;

- Projekcie wykonawczym - należy przez to rozumieć projekt wykonawczy wykonany przez Wykonawcę na podstawie Projektu budowlanego wraz z wymaganą dokumentacją 
i kosztorysami;

- Projekt koncepcyjny - należy przez to rozumieć projekt koncepcyjny wykonany przez Wykonawcę zawierający dokumentację przedprojektową oraz wielobranżowy projekt koncepcyjny wraz z ekspertyzą konstrukcyjną;

- Projektach (bez dodatkowego oznaczenia „koncepcyjny”, „budowlany” lub „wykonawczy”) – należy przez to rozumieć w zależności od kontekstu Projekt koncepcyjny, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy lub wskazane projekty łącznie lub w dowolnej wynikającej z kontekstu konfiguracji;

- Stronie - należy przez to rozumieć w zależności od kontekstu Zamawiającego, Wykonawcę lub Zamawiającego i Wykonawcę łącznie;

- STWiOR – należy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót;

- Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą umowę;

- Utworze – w zależności od kontekstu należy przez to rozumieć Projekty 
i Dokumentację wykonawczą zarówno każde z osobna jak i łącznie lub 
w dowolnej wynikającej z kontekstu konfiguracji,

- Wykonawcy - należy przez to rozumieć ………..;

- Wysokości minimalnej – należy przez to rozumieć minimalną wysokość ubezpieczenia Wykonawcy określoną w § 11 ust. 1 Umowy;

- SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP-……………………………………..

- OPZ – Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SIWZ;

- Pojęcie zdefiniowane na potrzeby Umowy należy rozumieć zgodnie z definicją wskazaną 
w Umowie, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej czy mnogiej oraz niezależnie od użytej formy deklinacyjnej.

- Tytuły działów i paragrafów nie stanowią treści Umowy i mają charakter jedynie porządkujący, jednakże mogą służyć interpretacji zapisów umownych w przypadku ewentualnych sporów interpretacyjnych pomiędzy Stronami.

§ 2

Ogólny przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest  wykonanie wielobranżowych usług projektowych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – koncepcyjnej, budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej dla inwestycji „Rewitalizacja infrastruktury organowej UMFC etap pierwszy” w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie zlokalizowanego przy ulicy Okólnik 2. z uwzględnieniem wymogów obowiązującego prawa, postanowień Umowy, OPZ oraz Oferty.

- Zakres Umowy obejmuje Zadanie 1 w którego skład wchodzą: prace projektowe związane z adaptacją obecnej Pracowni Organowej na poziomie +1/+2 – przygotowanie do wstawienia instrumentu większego i cięższego o ok. 30 % od obecnego, rearanżacją pomieszczeń w narożu północno-zachodnim na kondygnacjach +1 i +2 – zmiany aranżacji sal 332 i 438 z uwzględnieniem ich podziałów na po dwie możliwie jednakowe salki oddzielone ścianą akustyczną – z koniecznością dodania wejścia z przyległego przedsionka, przebudową sali 333 na poziomie +1 z przystosowaniem do budowy instrumentu oraz Zadanie 2 (prawo opcji)  obejmujące: wykonanie części dokumentacji przedprojektowej (ekspertyzy architektoniczno-budowlanej) pomieszczenia w piwnicy (obecnie wentylatornia, poziom -3) w celu przyszłego wyodrębnienia auli organowej o możliwie największej powierzchni i wysokości, dla potrzeb montażu organów (ok. 40 głosowych, ciężar 10-15 ton, wys. 5 m) oraz widowni (ok. 40 os.), 
z wykonaniem świetlika przez strop w podcieniu wyjścia z dziedzińca, z możliwością transportu gabarytowych instrumentów (pozytyw, klawesyn, fortepian) do poziomu 0 (patio).

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia za wykonanie Projektów do udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców dotyczące przyjętych w Projekcie budowlanym lub Projekcie wykonawczym rozwiązań na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

- Zamawiający wymaga, aby Umowa przez cały okres jej realizacji była wykonywana przez osoby posiadające wymagane postanowieniami SIWZ wiedzę, doświadczenie i uprawnienia.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy na każdym etapie realizacji Umowy przedstawiania dokumentów potwierdzających posiadanie certyfikatów, świadectw kwalifikacji, uprawnień przez pracowników Wykonawcy i podwykonawców biorących udział w bezpośrednim realizowaniu Umowy.

- W przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia żądania, Zamawiający może żądać odsunięcia pracowników lub podwykonawców od realizacji Umowy. Odmowa odsunięcia pracownika lub podwykonawcy od realizacji Umowy upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 3

Wymagania dotyczące Dokumentacji projektowo-kosztorysowej

      - Dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna zawierać w szczególności:

- wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych 
w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, 
z uwzględnieniem specyfiki projektowanych systemów techniki ochronnej;

- Projekt budowlany lub Projekt wykonawczy zostanie sporządzony w oparciu 
o zaakceptowany Projekt koncepcyjny oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462, z późn. zm.), a także zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016 r, poz. 290 z późn. zm.). W dokumentacji powinny pojawić się m.in. projekty branżowe i opracowania tj. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w razie potrzeby wytyczne do scenariusza bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego fragmentu budynku;

- Projekty wykonawczy zostanie sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Projekty powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych. Zamawiający wymaga wykonania szczegółowej dokumentacji wielobranżowej;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte 
w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru;

- przedmiar robót zawierający opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, w rozbiciu na poszczególne branże;

- kosztorysy inwestorskie - w rozbiciu na poszczególne branże - opracowane zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanych rozwiązań, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze wskazaniem w szczególności czy zakres robót obejmuje jeden z rodzajów robót wymienionych w ustawie Prawo budowlane;

- ogólne założenia organizacji budowy, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykaz obowiązujących przepisów, wymagań i szkoleń w zakresie konserwacji i eksploatacji systemów i urządzeń zrealizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację projektowo-kosztorysową 
z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług, jak również zapewnia, że wykonane przez niego Projekty będą odpowiadały obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa oraz zasadom wiedzy technicznej.

§ 4

Etapy i terminy realizacji Umowy

- Realizacja Umowy odbędzie się w następujących częściach:

- Zadanie 1 polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji „Rewitalizacja infrastruktury organowej UMFC etap pierwszy” w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie obejmujące następujące Etapy:

- Etap 1 obejmujący wykonanie Projektu koncepcyjnego i ekspertyzy konstrukcyjnej- termin realizacji do (4) czterech tygodni od podpisania Umowy;

- Etap 2 obejmujący wykonanie Projektu budowlanego oraz uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń, ekspertyz 
i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym 
z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty – termin realizacji do trzech tygodni po zaakceptowaniu Projektu koncepcyjnego;

- Etap 3 obejmujący wykonanie Projektu wykonawczego oraz pozostałej Dokumentacji projektowo-kosztorysowej – termin realizacji do trzech tygodni po odbiorze projektu budowlanego.

- Zadanie 2 (prawo opcji) polegające na wykonaniu części dokumentacji przedprojektowej (ekspertyzy architektoniczno-budowlanej) pomieszczenia w piwnicy (obecnie wentylatornia, poziom -3)  – termin realizacji do sześciu tygodni od dnia złożenia przez Zmawiającego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa opcji.

- Zamawiający zastrzega, że bez względu na terminy określone w ust. 1, nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji zamówienia (wraz ze skorzystaniem z prawa opcji) to dzień 5.12.2018 r.

- Prawo opcji realizowane będzie przez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli w przedmiocie zlecenia Wykonawcy realizacji Zadania 2.

- W przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji o którym mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega ograniczenie przedmiotu Umowy do realizacji jedynie wybranych Zadań lub Etapów bez wskazywania przyczyny.

- Po podpisaniu Umowy, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania Projektu koncepcyjnego.

- Wykonawca może przystąpić do realizacji Etapu 2 Umowy nie wcześniej niż po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Projektu koncepcyjnego i wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na rozpoczęcie realizacji prac projektowych wchodzących w zakres Etapu 2.

- Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji poszczególnych Etapów Umowy bez wcześniejszych zgód Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 i 7 powyżej może nastąpić na wyłączne ryzyko Wykonawcy i pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia i innych roszczeń za realizację prac bez zlecenia Zamawiającego.

§ 5

Zakres Dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- Szczegółowy zakres Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jej formę i liczbę egzemplarzy określa OPZ.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie wykonana z uwzględnieniem założeń wskazanych w OPZ.

- Wykonawca w trakcie opracowania Dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne 
i materiałowe, w szczególności dotyczące:

- lokalizacji urządzeń,

- parametrów technicznych urządzeń,

- przebiegu tras kablowych,

- zastosowanych rozwiązań technicznych.

- Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie zawierała wszystkie niezbędne do realizacji prac budowlanych opracowania branżowe.

- Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie posiadała wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z obowiązujących, na dzień jej przekazania Zamawiającemu, przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego z rzeczoznawcami w zakresie: ochrony ppoż. oraz ds. sanitarno-higieniczno-epidemiologicznych, BHP, a także, jeśli zajdzie taka potrzeba, uzyskania odstępstw od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowania, innych odpowiednich decyzji, warunków technicznych przyłączenia od dostawców mediów.

- W przypadku, gdy Wykonawca na jakimkolwiek etapie realizacji Umowy uzna, że materiały otrzymane od Zamawiającego będą niewystarczające do rzetelnego wykonania Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zleci wykonanie dodatkowych lub uzupełniających materiałów 
(w szczególności ekspertyz) na koszt własny.

- Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń bądź opisywać przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Wszystkie dane i właściwości techniczne urządzeń i materiałów użyte w Dokumentacji projektowo-kosztorysowej mogą być wskazane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednie uprawnienia 
z zachowaniem wymogów określonych w SIWZ.

- Załączniki formalno-prawne, w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia, 
w formie papierowej Wykonawca przekaże w oryginałach, w uzyskanej liczbie egzemplarzy.

- Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu odwzorowanie elektroniczne dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań.

§ 6

Projektanci

- Umowa wykonywana będzie osobiście przez osoby wskazane w wykazie osób zgodnym z wykazem przedłożonym w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnymi jego uzupełnieniami stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.

- Zmiana osób wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego i nie stanowi zmiany Umowy wymagającej zawarcia pisemnego aneksu. Zgoda wyrażona będzie tylko w przypadku zaproponowania osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż wymagane w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i na poziomie nie niższym niż uzyskana przez osobę podlegającą zmianie w ramach oceny zgodnie z przyjętym 
w SIWZ kryterium oceny ofert. Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo oceny w tym zakresie.

- W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że osoba wymieniona w Załączniku nr 3 do Umowy zaniedbuje swoje obowiązki lub wykonuje je w sposób nienależyty, Wykonawca będzie zobowiązany, na pisemny wniosek Zamawiającego, do powierzenia tych czynności innej osobie, posiadającej co najmniej kwalifikacje i wymagania na zasadach określonych w ust. 2 powyżej. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata - Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. W tym czasie Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyznaczenia osoby tymczasowej do  czasu powołania nowej osoby. Do nowo wyznaczonych osób znajduje odpowiednie zastosowanie treść niniejszego paragrafu.

- Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją Umowy jest: ..........................................., tel. ................................, e-mail...............................................

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest: ..........................................., tel. ................................, e-mail...............................................

§ 7

Wynagrodzenie

- Łączne wynagrodzenie za wykonywanie Umowy (Zadanie 1) wynosi ……… zł netto (słownie: ………złotych 00/100) powiększone o obowiązujący podatek VAT, tj. brutto …….. zł. (słownie: ………………………………00/100) w tym:

- z tytułu wykonania Projektu koncepcyjnego (zrealizowanie Etapu 1) 33% łącznego wynagrodzenia brutto określonego powyżej, tj. ………….

- z tytułu wykonania Projektu budowlanego i uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (realizacja Etapu 2) 33% łącznego wynagrodzenia brutto określonego powyżej, tj.……….

- z tytułu wykonania Projektu wykonawczego oraz Dokumentacji wykonawczej (realizacja Etapu 3) 34% łącznego wynagrodzenia brutto określonego powyżej, tj. ……

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie Zadania 2, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie prac projektowych obejmujących Zadanie 2 wynosiło będzie 5% całkowitej ceny brutto wskazanej w ust. 1 powyżej tj. w kwocie netto …. zł. (słownie: …………) powiększonej o obowiązujący podatek VAT, tj. brutto …….zł. (słownie: ………..).

- Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest adres siedziby Zamawiającego.

- Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

- Maksymalna wartość Umowy nieuwzględniająca przewidzianego w niej prawa opcji wynosi ……………………………… zł netto (słownie:…………………. 00/100), brutto …………………………….. zł. (słownie: ………………………………….złotych 00/100).

- Maksymalna wartość Umowy z uwzględnieniem prawa opcji wynosi ………….. zł. netto (słownie: …………………………… 00 /100), brutto …………………………zł. (słownie: …………….. złotych 00/100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 ma charakter ryczałtowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy, w tym 
w szczególności: z tytułu wykonania Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie określonym Umową, wykonywania czynności w postępowaniach w trakcie wyboru wykonawcy na roboty budowlane oraz uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę, a także wykonania wszelkich innych czynności koniecznych lub zasadnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. Jakiekolwiek niedoszacowanie, pominięcie czy brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek Wykonawcy wskazany 
w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. Wynagrodzenie będzie płatne po odbiorze każdego z Etapów.

- W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji dalszych Etapów lub Zadań Umowy, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowane etapy.

- Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru danego Etapu Umowy

- Dniem płatności Wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- § 8

Odbiory Dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- Miejscem odbioru Dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest siedziba Zamawiającego. Przy przekazaniu Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości  wykonanej pracy.

- Po przekazaniu Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi jego przekazanie, podpisując protokół przekazania. Podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu przekazania stanowi jego odbiór pod względem ilościowym i nie stanowi odbioru w rozumieniu Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia Dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do (4) czterech dni od daty jej otrzymania albo zgłoszenia w tym terminie uwag, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wskazanych przez Zamawiającego wad.

- Procedurę, o której mowa w ust. 3 stosuje się także w przypadku, jeśli wady występują tylko 
w niektórych elementach Dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad w Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w niezrealizowanej części w terminie do 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad.

- W przypadku braku zastrzeżeń do Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisany protokół odbioru Dokumentacji projektowo-kosztorysowej bez zastrzeżeń, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

§ 9

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

      - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;

      - niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę czynności będących przedmiotem Umowy;

      - utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień lub kwalifikacji,  potencjału technicznego lub osobowego niezbędnego dla prawidłowej realizacji Umowy, w szczególności 
w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewnia personelu w liczbie lub o kwalifikacjach wskazanych Ofercie przez okres co najmniej (7) siedem dni w trakcie trwania Umowy;

      - Jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem któregokolwiek z Etapów o co najmniej (4) cztery dni, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy, nie  krótszy niż (4) cztery dni termin na wykonanie Etapu i dostarczenie realizowanej w ramach etapu Dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego Zamawiający, w terminie 30 dni od daty upływu terminu dodatkowego, może od umowy odstąpić.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

- Poza powyższymi przypadkami Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub rozwiązania Umowy na zasadach ogólnych oraz na podstawie poszczególnych postanowień Umowy.

§ 10

Kary umowne

- Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w Umowie Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 25% maksymalnej wartości Umowy brutto o której mowa w § 7 ust. 5 Umowy.

- Jeżeli odstąpienie dotyczy poszczególnych Etapów Umowy, kara umowna, o której mowa w ust. 1 podlega ograniczeniu do wysokości 20% wynagrodzenia brutto za Etap/Zadanie, których odstąpienie dotyczy za wyjątkiem Etapu I do którego zastosowanie ma zapis ust. 1 powyżej.

- W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę Umowy w szczególności w zakresie opisanym w § 16 ust. 3 Umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej, w wysokości 20% maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 5 Umowy.

- Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące kary umowne:

- w przypadku opóźnienia w usunięciu wad w Dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
któregokolwiek z Etapów Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego za dany Etap za każdy dzień opóźnienia, w przypadku gdy opóźnienie dotyczy więcej niż jednego Etapu, kary umowne naliczane są za każdy Etap, przy którym opóźnienie wystąpiło.

- w przypadku opóźnienia w usunięciu wad w Dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
w okresie rękojmi w wysokości 0,5% maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 5 Umowy za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku nieusunięcia wady w Dokumentacji projektowo-kosztorysowej w okresie rękojmi w wysokości 1% maksymalnej wartości Umowy brutto o której mowa w § 7 ust. 5 Umowy za każde nieusunięcie, przy czym za nieusunięcie wady uważa się także opóźnienie w usunięciu przekraczające 3 dni,

- w przypadku nieutrzymywania ubezpieczenia o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy 
w wysokości minimalnej, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej 
w wysokości 2% maksymalnej wartości Umowy brutto o której mowa w § 7 ust. 6 Umowy za każdy dzień, w którym ochrona ubezpieczeniowa nie była utrzymywana lub była utrzymywana poniżej wysokości minimalnej.

- w przypadku nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy lub potwierdzającego uzupełnienie sumy ubezpieczenia do wysokości minimalnej, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1% maksymalnej wartości Umowy brutto o której mowa w § 7 ust. 5 Umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia lub dokumentu potwierdzającego uzupełnienie sumy ubezpieczenia do wysokości minimalnej.

- za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z Etapów Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego za dany Etap za każdy dzień opóźnienia, w przypadku gdy opóźnienie dotyczy więcej niż jednego Etapu, kary umowne naliczane są za każdy Etap przy którym opóźnienie wystąpiło.

- za opóźnienie względem terminu wyznaczonego zgodnie z § 8 ust. 3 Umowy (podczas odbioru) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za dany Etap, za każdy dzień opóźnienia. 
W przypadku gdy opóźnienie dotyczy więcej niż jednego Etapu, kary umowne naliczane są za każdy Etap przy którym opóźnienie wystąpiło.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 25% maksymalnej wartości Umowy, o której mowa w § 7 ust. 5 Umowy.

- Kary umowne podlegają kumulacji i mogą być potrącane bezpośrednio 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego.

§ 11

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest to posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że w okresie realizacji Umowy ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględniającej odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż maksymalna wartość umowy. W przypadku, gdy ubezpieczenie wygasa w trakcie realizacji Umowy lub suma ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu wobec zaistnienia zdarzenia uszczuplającego sumę ubezpieczenia, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zapewnienie ciągłości ubezpieczenia, co najmniej na 3 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia, a w przypadku uzupełnienia sumy ubezpieczenia do sumy minimalnej, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzupełnienie sumy ubezpieczenia do wysokości minimalnej, w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia skutkującego uszczupleniem sumy ubezpieczenia. Dokumenty, o których mowa powinny być dostarczone bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego.

- Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię polisy określonej w ust. 1, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Nieprzekazanie ww. kopii skutkować może rozwiązaniem Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 12

Prawa autorskie

- Z chwilą przyjęcia Dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych Utworów i ich części oraz udziela zgody na wykonywanie praw zależnych do Utworów oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Utworów, na polach eksploatacji określonych w art. 50 i 74 ust. 4 Ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1191 z późn. zm.), bez ograniczenia terytorialnego (Polska i zagranica), przedmiotowego oraz ilościowego, na czas ochrony tychże praw, w szczególności zaś na następujących polach eksploatacji:

  - utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu technikami drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, fotograficznymi, magnetycznymi, optycznymi, cyfrowymi (niezależnie od liczby egzemplarzy Utworu);

  - wprowadzanie Utworu do pamięci komputera, serwera oraz innych urządzeń podłączonych do sieci Internet; utrzymywanie elektronicznej wersji Utworu 
w pamięci ww. urządzeń, serwerów;

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;

  - w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt. 3 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 
a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie i innych sieciach informatycznych, w tym przy wykorzystaniu technik interaktywnych;

  - rozpowszechnianie Utworu w całości lub w częściach w celu promocji 
i reklamy, na wszelkich nośnikach reklamy, w szczególności w formie plakatów, folderów reklamowych, niezależnie od ich rodzaju i formatu, ogłoszeń, reklam w tym reklam audiowizualnych, audialnych, multimedialnych;

  - przystosowywanie, tłumaczenia lub jakakolwiek inna modyfikacja lub przekształcenie Utworu, a także wprowadzanie dodatków i uzupełnień do Utworu;

  - w zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych wykonanych 
z wykorzystaniem Utworu – swobodne korzystanie z nich na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności określonych w niniejszym ustępie w punktach od 1 do 6 powyżej.

- Wraz z prawami, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia objętego niniejszą Umową, własność nośnika, 
na jakim Utwór utrwalono.

- Ewentualne wcześniejsze rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie ma wpływu na zakres majątkowych praw autorskich, jakie zostały przeniesione na Zamawiającego, zgodnie 
z postanowieniami niniejszej Umowy.

- W ramach przeniesienia praw autorskich majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zlecenia wykonania Projektu wykonawczego i Dokumentacji wykonawczej do Projektu budowlanego podmiotowi trzeciemu.

- Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego na czas nieoznaczony, nie krótszy niż 10 (dziesięć) lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Utworu, w tym prawa do nadzoru autorskiego i decydowania o jego integralności.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dodatkowe, autoryzowane egzemplarze Utworu za oddzielnym wynagrodzeniem równym kosztom wykonania kopii.

- Odstąpienia od poszczególnych Etapów Umowy lub rozwiązanie Umowy nie wpływa na skuteczność przeniesienia praw autorskich do Dokumentacji przyjętej przez zamawiającego w ramach Etapów których odstąpienie nie dotyczy albo przyjętych przed rozwiązaniem Umowy.

§ 13

Rękojmia

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne Dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Dokumentacji projektowo-kosztorysowej wygasają w stosunku do Wykonawcy po upływie 5 lat licząc od licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono prace budowlane realizowane na podstawie Dokumentacji tj. rozpoczęcia użytkowania poszczególnych elementów stanowiących przedmiot robót budowlanych na podstawie Dokumentacji, nie później jednak niż po upływie 10 lat od dnia podpisania Umowy.

- W ramach uprawnień z tytułu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi będzie uprawniony do wezwania Wykonawcy, aby w terminie wyznaczonym usunął stwierdzone wady Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na swój koszt - bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, 
a w przypadku nieusunięcia wad w zakreślonym terminie do zlecenia usunięcia tych wad przez osobę trzecią na koszt Wykonawcy.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 3 powyżej nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej i odszkodowania.

- W zakresie nieuregulowanym Umową do przedmiotu Umowy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży.

§14

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca, przed podpisaniem niniejszej Umowy wpłaci gotówką lub złoży Zamawiającemu, tytułem zabezpieczenia wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń służących Zamawiającemu w związku z Umową, oryginał gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej na kwotę 
w wysokości 10% (dziesięć procent)  maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 5 Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że gwarancja ubezpieczeniowa jest nieodwołalna, kwota gwarancyjna jest bezwzględnie płatna na każde żądanie Zamawiającego i nie będzie zawierała warunków, takich jak obowiązek udokumentowania gwarantowi zasadności roszczeń Zamawiającego czy obowiązek informowania gwaranta o zmianie Umowy bądź obowiązek uzyskiwania zgody gwaranta na zmiany niniejszej Umowy.

- Gwarancja ubezpieczeniowa/bankowa tytułem zabezpieczenia wykonania Umowy przez Wykonawcę będzie ważna do dnia …………….. roku.

- Po dniu określonym w ust. 2 powyżej gwarancja ubezpieczeniowa/bankowa, o której mowa w ust. 1 powyżej zostanie zastąpiona przez Wykonawcę, bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancją ubezpieczeniową/bankową, która będzie zabezpieczać ewentualne roszczenia Zamawiającego, wynikające z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi, a wystawiona będzie na kwotę w wysokości: 3% (trzy procent) całkowitej wartości Umowy przez okres obowiązywania rękojmi zgodnie z §13 niniejszej Umowy.

- Wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej nie uniemożliwią ani nie ograniczą w żaden sposób dochodzenia kar umownych, odszkodowania lub innych należności Zamawiającego w części, w jakiej kwota z odpowiedniej gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej nie wystarcza na pokrycie całości tych należności ani też nie uniemożliwią, ani nie ograniczą skorzystania z jakichkolwiek innych praw czy środków prawnych przysługujących Zamawiającemu.

- W przypadku gdy zabezpieczeniem prawidłowego wykonania Umowy w okresie gwarancji 
i rękojmi będzie kaucja gotówkowa, postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.

§ 15

Podwykonawcy

- Zakres prac powierzanych podwykonawcom określa Oferta. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie wykonywania Umowy przy udziale podwykonawców w trakcie realizacji Umowy przed dokonaniem takiej zmiany, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu Umowy. Zmiana w zakresie podwykonawców nie stanowi zmiany Umowy wymagającej pisemnego aneksu.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych za zakres powierzony do wykonania podwykonawcom.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli realizuje on powierzone czynności w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 16

Projekt budowlany i wykonawczy

      - Przez wykonanie Projektu budowlanego Strony rozumieją przedłożenie Projektu budowlanego w formie kompletnej gotowej do złożenia do właściwych organów władzy publicznej celem uzyskania pozwolenia na budowę, względnie celem dokonania zgłoszenia o zamiarze prowadzenia prac budowlanych.

      - Niezwłocznie (nie dłużej niż w terminie 3 dni) po dokonanym odbiorze Projektu budowlanego Zamawiający zwróci się do właściwych organów administracji publicznej o wydanie pozwolenia na budowę, względnie w sytuacji, gdy pozwolenie na budowę nie będzie wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dokona stosownego zgłoszenia prac budowlanych.

      - Wykonawca w ramach niniejszej Umowy zobowiązuje się do bieżącej współpracy w trakcie czynności przed organami administracji publicznej o których mowa w ust. 2 powyżej, w szczególności do uzupełniania właściwych projektów, składania wyjaśnień itp.

§ 17

Cesja

Wykonawca nie ma prawa do dokonania cesji i/lub do przeniesienia w jakikolwiek inny sposób części lub wszystkich swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 18

Warunki zmiany umowy

- Zamawiający poza przypadkami wprost przewidzianymi w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy:

- w przypadku ograniczenia środków finansowych, jakimi dysponuje Zamawiający - ograniczeniu ulegnie odpowiednio zakres rzeczowy Umowy  i wynagrodzenie;

- w razie zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie przepisów Prawa budowlanego, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć - możliwa jest zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, zakresu rzeczowego Umowy lub terminu jej wykonania;

- w razie wystąpienia okoliczności związanych z procesem budowalnym takich jak np. konieczność uzyskania dodatkowych zgód, opinii, uzgodnień, zmiany technologii wykonywania robót, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć - możliwa jest zmiana sposobu wykonania umowy, wynagrodzenie, zakres rzeczowy Umowy lub termin;

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT – zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto Wykonawcy w ten sposób, iż do wynagrodzenia netto zastosowanie znajdzie obowiązująca stawka podatku VAT;

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – w takim wypadku zmianie ulec może wysokość wynagrodzenia w ten sposób, iż wysokość wynagrodzenia zmieni się (o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia) adekwatnie o wartość wynikającą z kalkulacji dokonanej przez Wykonawcę, a zweryfikowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego;

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - 
w takim zmianie ulec może wysokość wynagrodzenia w ten sposób, iż wysokość wynagrodzenia zmieni się (o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia) adekwatnie o wartość wynikającą z kalkulacji dokonanej przez Wykonawcę,
 a zweryfikowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany szczegółowe uzasadnienie zawierające wyliczenia w zakresie wpływu zmian o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia wejścia w życie zmian wpływających na koszty Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie po zawarciu przez Strony pisemnego aneksu do Umowy.

§19

Bezpieczeństwo informacji

- Zamawiający oświadcza, że dane osobowe uzyskane od Wykonawcy w związku z realizacją umowy będą przetwarzane przez Zamawiającego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) w celu realizacji niniejszej Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przy realizacji Umowy w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy, a także na potrzeby i w zakresie wymaganym dla prawidłowego rozliczenia projektu w ramach, którego realizowany był przedmiot umowy. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do podpisania i realizacji umowy. Ponadto Wykonawca potwierdza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną przekazaną mu wraz z treścią SIWZ stosownie do postanowień art. 13 RODO.

- Strony zobowiązują się do:

- wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów i informacji uzyskanych od drugiej Strony w związku z wykonywanym przedmiotem Umowy zarówno w trakcie jej trwania, jak i po ustaniu stosunku wynikającego z Umowy; wszelkie dokumenty będą ujawniane jedynie w zakresie niezbędnym, związanym z realizacją przedmiotu Umowy, po wyrażeniu zgody przez drugą Stronę lub gdy obowiązek ujawnienia takich informacji wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia uprawnionego organu;

- zabezpieczania przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem wszelkich otrzymanych dokumentów (w tym na mobilnych nośnikach) związanych z przedmiotem Umowy;

- niewykorzystywania zebranych informacji prawnie chronionych dla celów innych niż wynikające z realizacji Umowy;

- niezwłocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy informacji prawnie chronionych lub o ich niewłaściwym użyciu.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania pracowników oraz osób odpowiedzialnych za realizację Umowy z wyciągiem z Polityki Bezpieczeństwa Informacji UMFC stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Rektora UMFC nr  23/2018. Wyciąg zostanie udostępniony niezwłocznie po podpisaniu Umowy.

§ 20

Postanowienia końcowe

- Przez zawarcie Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie powstaje żadne wspólne przedsiębiorstwo, spółka ani żadne inne wspólne przedsięwzięcie.

- W przypadku jakichkolwiek niedających się usunąć rozbieżności pomiędzy Umową a załącznikami pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

- Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

  - OPZ

  - Oferta Wykonawcy

  - Wykaz Projektantów

- Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają uprawnień Stron wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności zastrzeżone kary umowne nie wyłączają uprawniania Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Wszelkie zmiany Umowy, odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana danych teleadresowych stron lub osób nadzorujących wykonanie Umowy nie stanowi zmiany Umowy i dla swej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Ewentualne spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Oznaczenie Wykonawcy

30 dni od daty zakończenia prac